巴南发改审发〔2024〕102号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于一品街道2023年农村联网路改建工程

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区人民政府一品街道办事处:

你单位《关于申请一品街道2023年农村联网路改建工程可行性研究报告审批的函》（一品办函〔2024〕45号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意一品街道2023年农村联网路改建工程（2403-500113-04-01-662290）。现批复如下:

- 原则同意蓝创工程设计有限公司编制的《一品街道2023年农村联网路改建工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区一品街道。

四、建设规模及主要建设内容：硬化公路3.8公里，路基宽度不少于4.5米，硬化路面宽度不少于3.5米，两侧硬路肩宽度不小于0.5米，路面厚度不小于20厘米，混凝土强度不低于C25。

五、项目总投资314.6045万元。其中：工程费用296.4355万元，工程建设其他费用9.0058万元，预备费9.1632万元。项目资金来源为：上级补助及业主自筹。

六、招标核准：

按照国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》，勘察、设计、施工、监理均未达到必须招标规模，由业主单位自行确定是否招标。

七、建设工期：3个月。

八、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

九、其他要求：在项目路基清表、边沟开挖、路面钢筋铺设及路面关模浇筑等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

十、项目业主单位须开工前向负有安全生产监管职责的部门报批、备案，将可研批复文件复印件报送至相关行业主管部门。

附件：一品街道2023年农村联网路改建工程估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2024年6月4日

附件

一品街道2023年农村联网路改建工程估算表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 评审估算（万元） |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程 | 设备购置及安装费 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 建筑安装工程费 | 296.4355 |  |  | 296.4355 |  |
| 1 | 路基工程 | 29.1501 |  |  | 29.1501 |  |
| 1.1 | 路基挖土方 | 1.2875 |  |  | 1.2875 |  |
| 1.2 | 排水工程 | 27.8626 |  |  | 27.8626 |  |
| 1.2.1 | 土边沟（4cm厚M10砂浆抹面） | 2.6101 |  |  | 2.6101 |  |
| 1.2.2 | 现浇混凝土边沟 | 25.2525 |  |  | 25.2525 |  |
| 2 | 路面工程 | 236.1759 |  |  | 236.1759 |  |
| 2.1 | 沥青混凝土路面碎石垫层（8cm厚级配碎石调平层） | 39.4065 |  |  | 39.4065 |  |
| 2.2 | 水泥混凝土路面面层 | 161.6194 |  |  | 161.6194 |  |
| 2.2.1 | 水泥混凝土（20cm厚C25混凝土面层） | 161.2969 |  |  | 161.2969 |  |
| 2.2.2 | 钢筋 | 0.3225 |  |  | 0.3225 |  |
| 2.3 | 路肩 | 35.15 |  |  | 35.1500 |  |
| 2.3.1 | 现浇混凝土土路肩加固（20cmC25混凝土路肩） | 35.15 |  |  | 35.1500 |  |
| 3 | 桥梁涵洞工程 | 4.0062 |  |  | 4.0062 |  |
| 3.1 | 1-φ0.5m管涵 | 4.0062 |  |  | 4.0062 |  |
| 4 | 交通安全设施 | 12.8105 |  |  | 12.8105 |  |
| 4.1 | GR-C-4E波形钢板护栏 | 11.7450 |  |  | 11.7450 |  |
| 4.2 | 铝合金标志牌 | 0.9095 |  |  | 0.9095 |  |
| 4.2.1 | 单柱式铝合金标志牌（圆形标志牌(φ1000mm，含立柱、面板、基础等) | 0.32 |  |  | 0.3200 |  |
| 4.2.2 | 单柱式铝合金标志牌(φ600mm，含立柱、面板、基础等) | 0.2975 |  |  | 0.2975 |  |
| 4.2.3 | 单柱式铝合金标志牌(△700mm，含立柱、面板、基础等) | 0.292 |  |  | 0.2920 |  |
| 4.3 | 标线 | 0.156 |  |  | 0.1560 |  |
| 4.3.1 | 减速带 | 0.06 |  |  | 0.0600 |  |
| 4.3.2 | 道口桩 | 0.096 |  |  | 0.0960 |  |
| 5 | 专项费用 | 14.2928 | 0.0000 |  | 14.2928 |  |
| 5.1 | 施工场地建设费 | 14.2928 |  |  | 14.2928 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 9.0058 | 9.0058 |  |
| （一） | 建设用地费用 |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  |
| （二） | 技术咨询费用 |  |  | 9.0058 | 9.0058 |  |
| 1 | 建设项目管理费 |  |  | 5.6358 | 5.6358 |  |
| 1.1 | 建设单位（业主）管理费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 1.2 | 建设项目信息化费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 1.3 | 工程监理费 |  |  | 5.3358 | 5.3358 | 按2018公路编规，下浮40% |
| 1.4 | 设计文件审查费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 1.5 | 竣（交）工验收试验检测费 |  |  | 0.3000 | 0.3000 | 根据业主以往签订合同金额暂估 |
| 2 | 研究试验费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 3 | 建设项目前期工作费 |  |  | 2.4700 | 2.4700 | 含设计费、可研编制费 |
| 4 | 专项评价（估）费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 5 | 联合试运转费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 6 | 生产准备费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 6.1 | 工器具购置费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 6.2 | 办公和生活用家具购置费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 6.3 | 生产人员培训费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 6.4 | 应急保通设备购置费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 7 | 工程保通管理费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 |  |
| 7.1 | 保通便道管理费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 7.2 | 施工期通航安全保障费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 7.3 | 营运铁路保通管理费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 8 | 工程保险费 |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 与业主确认，此费用不计 |
| 9 | 其他相关费用 |  |  | 0.9000 | 0.9000 | 含预算编制费、预算评审费、结算评审费 |
| 三 | 预备费 |  |  | 9.1632 | 9.1632 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 9.1632 | 9.1632 | 按（一+二）*3%计 |
| 四 | 总投资 | 296.4355 | 0.0000 | 18.1690 | 314.6045 |  |

抄送：区交通运输委。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室          2024年6月4日印发