南泉街道“抢时间、抓进度”推动

“绿盾”专项行动攻坚见成效

“绿盾”自然保护地强化监督行动是由生态环境部、国家林草局等7部委联合组织开展的自然保护地违法违规问题监督检查专项行动，重点排查处理自然保护区内采矿采砂、工矿企业和核心区缓冲区内的旅游开发、水电开发等焦点问题。

一、我区“绿盾”专项行动基本情况

自2017年“绿盾”专项行动开展以来，市级共下发我区核查点位6500余个，形成整改问题点位65个。截止2021年底，我区对65个问题点位实施了污染治理、企业搬迁、生态修复等整改措施，完成了整改销号任务。

2022年，为迎接生态环境部对重庆市“绿盾”专项行动的整改验收，按照市生态环境局、市林业局要求，我区需对桥口坝国家森林公园、南山-南泉风景名胜区两处共12个问题点位实施优化整改，其中涉及南泉街道的点位共8处，涉及企业共15家。

二、南泉街道工作举措

一是提高站位，加强组织领导。街道成立以党政主要领导为组长的工作专班，每周召开工作推进会进行工作调度，针对涉及 “绿盾”行动点位的15家企业进行“一案一册”逐一研判，详细拟定工作方案、严密部署实施步骤，切实压实各级责任。二是广泛动员，提高群众意识。利用村支两委会、党员代表大会、社员代表大会、院坝会和宣传栏、横幅标语等手段，大力宣传生态保护政策，讲明利害关系，广泛动员，形成上下积极参与整治的良好氛围。三是结合实际，合理压低预算。落实专人逐户进行谈判，结合实际压低经费预算，出租厂房按照实际出租价格计算补助费用，自用厂房参照整治出租厂房的单价，合理压低整治经费，确保整治经费控制在预算范围内。

三、南泉街道工作成效

南泉街道、村社专班工作组按照先易后难的顺序倒排工期，全力攻坚，齐心协力抢时间、抓进度，半月内完成80%搬迁任务，一个月内全面完成企业搬迁清退和生态环保问题整改销号，切实保护好国土生态安全。共整治涉及厂房约7.6万平方米，整治费用合计约425.8万元，比原计划搬迁整治费用节约30%。 圆满完成“绿盾”行动部分问题点位优化整改工作。