巴南发改审发〔2022〕65号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区圣灯山老场镇周边地块市政

道路工程（2号路）概算暨投资计划的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位《关于巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（2号路）概算（投资计划）审批的请示》（巴路司文〔2021〕41号）已收悉。根据重庆中德恒工程造价咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（2号路）纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（2号路）（2020-500113-48-01-127666）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区圣灯山镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目路线全长约510.165米，标准路幅宽12.0米，车行道宽度7.0米，两侧人行道各2.5米，按城市支路进行设计，双向两车道，设计时速20km/h。主要建设内容包括圣灯山老场镇片区沿线排水管网（包括沿线雨、污水管线）、路灯照明工程，给水、燃气、电力及通信等管网工程；路基、路面工程，防护结构工程，人行道及附属工程，海绵城市工程。

五、工程总投资1981.38万元。其中：建筑安装工程费1545.47万元，工程建设其他费用341.56万元（包含土地征用及补偿费166.95万元），预备费94.35万元。资金来源：纳入公路公司圣灯山老场镇周边储备地块土地成本中。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（2号路）总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年2月24日

| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（2号路） 总概算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算审核造价(万元) |  |  |  |  | 备 注 |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 市政 工程费 | 设备 购置费 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 |  | 215.56 | 1329.91 |  | 1545.47 |  |
| 1 | 路基土石方工程 |  |  | 564.01 |  | 564.01 |  |
| 2 | 道路工程 |  |  | 418.69 |  | 418.69 |  |
| 3 | 交通工程 |  | 14.91 |  |  | 14.91 |  |
| 4 | 雨污工程 |  |  | 230.35 |  | 230.35 |  |
| 5 | 给水工程 |  | 46.75 |  |  | 46.75 |  |
| 6 | 照明工程 |  | 47.49 |  |  | 47.49 |  |
| 7 | 电力工程 |  | 106.42 |  |  | 106.42 |  |
| 8 | 通信工程 |  |  | 40.12 |  | 40.12 |  |
| 9 | 海绵城市工程 |  |  | 76.75 |  | 76.75 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 341.56 |  |
| 1 | 前期工程费 |  |  |  |  | 166.95 |  |
| 1.1 | 土地征用及补偿费 |  |  |  |  | 166.95 | 征地22.01亩（含青苗、房屋重置） |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 |  |  |  |  | 174.61 |  |
| 2.1 | 临时设施费 |  |  |  |  | 7.73 | 工程费*0.5% |
| 2.2 | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 28.18 | 参照财建〔2016〕504号 |
| 2.3 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 36.89 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.4 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 6.00 | 发改价格[2011]534号 |
| 2.5 | 招标交易服务费 |  |  |  |  | 2.63 | 参照渝价[2018]54号文 |
| 2.6 | 前期工作费 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.6.1 | 可行性研究费 |  |  |  |  | 0.00 | 包含于工程设计费内 |
| 2.6.2 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.7 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 11.76 | 按建设工程勘察合同 |
| 2.8 | 工程设计费 |  |  |  |  | 49.50 | 按道路工程设计合同 |
| 2.9 | 咨询费 |  |  |  |  | 11.84 |  |
| 2.9.1 | 设计咨询费 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.9.2 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  |  | 2.63 | 参照渝价〔2013〕428号 |
| 2.9.3 | 工程造价咨询费用 |  |  |  |  | 9.21 |  |
| 2.9.2.1 | 概算审核 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.9.2.2 | 工程量清单及组价编制 |  |  |  |  | 2.30 | 渝建价协[2020]2号 |
| 2.9.2.3 | 工程量清单及组价审核 |  |  |  |  | 2.30 | 渝建价协[2020]2号 |
| 2.9.2.4 | 工程结算审核费 |  |  |  |  | 4.61 | 渝建价协[2020]2号 |
| 2.10 | 工程保险费 |  |  |  |  | 4.64 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.11 | 安全生产保障费 |  |  |  |  | 15.45 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 三 | 预备费用 |  |  |  |  | 94.35 | 工程费*0.5% |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 94.35 |  |
| 3.2 | 价差预备费 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 四 | 建设工程概算总金额 |  |  |  |  | 1981.38 | （一）+（二）+（三） |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年2月24日印发