巴南发改审发〔2022〕73号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程概算暨投资计划的批复

重庆公路物流基地建设有限公司：

你单位《关于审批重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程概算及投资计划的函》（公物司函〔2022〕35号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程（2110-500113-04-01-517748）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区界石镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目拟治理边坡约13000㎡，主要建设内容包括土石方工程和边坡支护等。

五、工程总投资1152.98万元。其中：建筑安装工程费1027.36万元，工程建设其他费用70.73万元，预备费54.90万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年3月2日

| 附件： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆公路物流基地百合立交边坡治理工程总概算表 |  |  |  |
| 序号 | 工程和费用名称 | 审定金额 （单位：万元） | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费 | 1027.36 |  |
| （一） | 总图工程 | 1003.16 |  |
| 1 | 边坡支护工程 | 643.90 |  |
| 2 | 土石方工程 | 359.26 |  |
| （二） | 暂估价 | 24.20 |  |
| 1 | 边坡铺草籽 | 24.20 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 70.73 |  |
| （一） | 建设用地费 | 0.00 |  |
| 1 | 建设用地费 | 0.00 |  |
| （二） | 技术咨询费用 | 70.73 |  |
| 1 | 工程勘查设计费 | 19.30 |  |
| 2.1 | 工程设计费 | 9.80 | 合同价 |
| 2.2 | 工程勘察费 | 9.50 | 合同价 |
| 2 | 施工图审查费 | 9.17 | 合同价 |
| 3 | 招标代理费 | 2.33 | 计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号35%计取 |
| 4 | 工程造价咨询费 | 8.68 |  |
| 4.1 | 概算评审费 | 0.00 | 未发生 |
| 4.2 | 工程量清单及控制价编制费 | 1.84 | 渝价[2013]428号48%计取 |
| 4.3 | 工程量清单及控制价审核费 | 1.84 | 渝价[2013]428号48%计取 |
| 4.4 | 全过程造价咨询服务 | 5.00 | 渝价〔2013〕428号35%计取 |
| 5 | 工程监理费 | 13.86 | 发改价格[2007]670号53%计取 |
| 6 | 建设单位管理费 | 7.80 | 财建(2016)504号35%计取 |
| 7 | 场地准备及临时设施费 | 6.16 | 【建标[2007]164号】 |
| 8 | 工程保险费 | 3.08 | 渝建发(1999)221号 |
| 9 | 勘察成果审查费 | 0.34 | 渝价[2013]423号 |
| 三 | 基本预备费 | 54.90 | 按5%考虑，基数不含土地出让费 |
| 四 | 项目总投资 | 1152.98 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年3月2日印发