巴南发改审发〔2022〕102号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区规划展览馆建设

概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区机关事务中心：

你单位《关于下达巴南区规划展览馆建设概算（投资计划）批复的请示》（巴南机管文（2022）5号）已收悉。根据中慧力祥项目管理有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区规划展览馆建设项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区规划展览馆建设（2020-500113-92-01-141385）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区龙州湾龙海大道6号。

四、建设规模及主要建设内容：该项目位于区行政中心五号楼1楼，展示区面积约582㎡，展示内容为城市印象、发展战略、建设成就、城市规划、招商引资等，展示方式为多媒体数字沙盘、大数据平台展示、增强现实VR展示、多媒体互动查询体验等。主要建设内容包括室内精装修、电气、给排水、智能化系统及设备购置安装工程等。

五、工程总投资1519.50万元。其中：建筑安装工程费1305.21万元，工程建设其他费用141.93万元，预备费用72.36万元。资金来源：区财政资金。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区规划展览馆建设总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年3月18日

| 附件： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴南区规划展览馆建设总概算表 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目及费用名称 | 审核金额 （单位：万元） | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1,305.21 |  |
| 1 | 装饰工程 | 179.58 |  |
| 2 | 安装工程 | 24.21 |  |
| 3 | 布展工程 | 19.69 |  |
| 4 | 形象展示 | 64.01 |  |
| 5 | 巴南概况及定位 | 75.11 |  |
| 6 | 城市之眼 | 76.12 |  |
| 7 | 规划巴南 | 531.22 |  |
| 8 | 高质量发展 | 204.24 |  |
| 9 | 高品质生活 | 51.62 |  |
| 10 | 安防系统 | 5.23 |  |
| 11 | 中控系统 | 50.10 |  |
| 12 | 扩声系统 | 24.08 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 141.93 |  |
| 1 | 前期费用 | 6.88 |  |
| 1.1 | 可行性研究 | 2.88 | 合同金额 |
| 1.2 | 环境影响评价及编制评估费 | 4 |  |
| 1.2.1 | 编制环境影响报告书（含大纲） | 2.1 | 计价格[2002]125号文 |
| 1.2.2 | 评估环境影响报告书（含大纲） | 1.9 | 计价格[2002]125号文 |
| 2 | 工程设计费 | 60.00 | 合同金额 |
| 3 | 施工图设计审查费 | 0.50 | 合同金额 |
| 4 | 招标代理服务费 | 5.33 | 计价格[2002]1980号 发改价格[2011]534号 |
| 5 | 建设管理代建费 | 28.72 | 合同金额 |
| 6 | 工程造价咨询费 | 13.73 | 渝价 [2013]428号文 |
| 6.1 | 概算评审费 | 0.00 |  |
| 6.2 | 工程量清单及组价编制 | 4.82 | 渝价 [2013]428号文 |
| 6.3 | 全过程跟踪审计费 | 7.53 | 渝价 [2013]428号文 |
| 6.4 | 财务竣工决算费用 | 1.39 | 渝价[2011]257号文 |
| 7 | 工程保险费 | 3.92 | 按工程费用的3‰计取 |
| 8 | 工程监理费 | 18.94 | 发改价格[2007]670号结合市场行情 |
| 9 | 场地准备及临时设施费 | 3.92 | 按工程费用的0.3%计取 |
| 10 | 安全生产保障费 | 1.00 | 根据业主回复暂估 |
| 三 | 预备费 | 72.36 |  |
| 1 | 基本预备费 | 72.36 | 工程费用、工程建设其他费用之和的5% |
| 2 | 涨价预备费 | 0.00 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 | 0.00 |  |
| 五 | 项目总投资 | 1,519.50 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年3月18日印发