巴南发改审发〔2022〕135号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于大正沟支路道路建设项目可行性

研究报告的批复

重庆龙滨建设工程有限公司:

你单位《关于大正沟支路道路建设项目可行性研究报告审批的请示》（龙滨公司函〔2022〕12号）收悉。根据西恒工程咨询集团有限公司的咨询评估报告，经研究，同意大正沟支路道路建设项目（2019-500113-48-01-076736）。现批复如下:

一、原则同意重庆同丰工程管理咨询有限公司的《大正沟支路道路建设项目可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆龙滨建设工程有限公司。

三、建设地址：重庆市巴南区龙洲湾街道团结村。

四、建设规模及主要建设内容：本项目道路全长1740.267米，路幅宽度16米，道路等级为支路。主要建设内容包括：土石方工程、道路工程、综合管网工程、绿化工程、道路照明工程以及满足道路使用功能相关附属配套工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算11293.21万元。其中：工程费用6208.77万元，工程建设其他费用4526.37万元，预备费558.07万元。项目资金来源为：计入职教城片区土地出让成本。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年3月30日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年3月30日印发