巴南发改审发〔2022〕149号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于花溪河李家沱段河堤修建工程

可行性研究报告审查意见的函

重庆市渝兴建设投资有限公司:

你单位《关于花溪河李家沱段河堤修建工程可行性研究报告审批的请示》（渝兴公司函〔2022〕94号）收悉。结合明科建设咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，现提出审查意见如下:

- 《花溪河李家沱段河堤修建工程可行性研究报告》内容较全面，基本达到国家规定的编制深度要求，原则同意安迅达工程咨询有限公司编制的《花溪河李家沱段河堤修建工程可行性研究报告》，该项目在线服务监管平台代码：2104-500113-04-01-670232。

二、项目法人：重庆市渝兴建设投资有限公司。

三、建设地址：重庆市巴南区李家沱街道。

四、建设规模及主要建设内容：本项目以滨河路道路桥台作为分界点，桥梁桥台以上为路肩式挡墙公路，以下为挡墙堤防+护坡+公路，治理岸线总长467米，堤顶高程为195.50米。工程建设内容包括新建堤防工程（C25砼衡重式挡墙+防汛通道结构）和附属设施工程（监测设施和堤后510米排水）两部分。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算6532.15万元。其中：工程费用5511.76万元，工程建设其他费709.34万元，预备费311.05万元。项目资金来源为：区土地整治储备中心筹集。

六、招标核准：

（一）招标范围：设计、施工、监理；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：8个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、根据《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）文件精神，此审查意见作为项目后续开展论证、办理手续的技术要件。请你单位据此与有关部门联系，进一步开展前期工作，办理有关建设手续。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月11日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月11日印发