巴南发改审发〔2022〕153号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区木洞镇土桥、土地垴等农村移民

安置区综合帮扶工程立项申请的批复

重庆市巴南区木洞镇人民政府：

你单位的《关于巴南区木洞镇土桥、土地垴等农村移民安置区综合帮扶工程立项的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：巴南区木洞镇土桥、土地垴等农村移民安置区综合帮扶工程（2204-500113-04-01-823534）

二、建设性质：改建

三、建设地点：重庆市巴南区木洞镇土桥、土地垴等村

四、建设规模及主要建设内容：1.居住环境改善：土地垴公共服务中心房屋外墙修复及楼顶防水处理面积约600㎡。土地垴卷洞桥小区新增绿化面积约5000㎡，小区内道路重铺沥青约1km。2.社区基础设施完善：土桥、土地垴、庙垭、钱家湾等村产业配套道路硬化改造约17km。土桥村新建雨污水管网约3km。村道、居民点新增太阳能路灯约2000盏。

五、工程总投资约1980万元。资金来源:三峡后续项目资金。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月11日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月11日印发