巴南发改审发〔2022〕164号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整工矿路北侧市政道路扩宽改造工程

项目建议书的批复

重庆市渝兴建设投资有限公司：

你单位《关于工矿路北侧市政道路扩宽改造工程立项的函》（巴住建函〔2022〕96号）收悉。我委于2021年9月以（巴南发改审发〔2021〕668号）批复了该项目建议书，因项目建设规模、总投资发生变化,现对项目建议书内容进行相应调整，按照《政府投资条例》（国务院令第712号）有关规定，需要重新履行项目建议书审批手续。经研究，同意该项目立项，现就该项目重新批复如下：

一、项目名称：工矿路北侧市政道路扩宽改造工程（2108-500113-04-01-505488）

二、建设性质：扩建

三、建设地点：重庆市巴南区李家沱片区

四、建设规模及主要建设内容：本项目扩宽改造道路长约100米，标准路幅宽度22.5米，新建污水管道长度约350米。工程建设主要内容：路基土石方工程、路面工程、绿化工程、综合管网工程、路灯工程、交通工程以及与道路配套的附属设施。

五、工程总投资约1065.16万元。其中：工程建设费用879.25万元，工程建设其他费用约154.89万元，预备费31.02万元。资金来源:业主自筹。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

七、巴南发改审发〔2021〕668号批复文件不再执行。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月12日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月12日印发