巴南发改审发〔2022〕200号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆国际免疫研究院立面整治工程 概算暨投资计划的批复

重庆国际生物城开发投资有限公司：

你单位《关于报送重庆国际免疫研究院立面整治工程概算（投资计划）的函》（国际生物城函〔2022〕123号）已收悉。根据重庆工元工程项目管理有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆国际免疫研究院立面整治工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆国际免疫研究院立面整治工程 （2111-500113-04-01-681759）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目整治面积约1万平米，主要内容包含外墙整改、幕墙安装、外墙装饰、灯饰等相关附属工作。

五、工程总投资682.02万元。其中：建筑安装工程费590.05万元，工程建设其他费用59.49万元，预备费32.48万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆国际免疫研究院立面整治工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月25日

附件：

重庆国际免疫研究院立面整治工程总概算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 审核概算值（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用合计 | 590.05 |  |
| （一） | 重庆国际免疫研究院立面整治工程 | 590.05 |  |
| 1 | 装饰工程 | 587.48 |  |
| 2 | 土石方工程 | 2.57 |  |
| 二 | 工程建设其它费用 | 59.49 |  |
| （一） | 征地拆迁费 | 0.00 |  |
| （二） | 技术咨询费用 | 44.62 |  |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 0.00 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2 | 工程勘察设计费 | 13.87 |  |
| 2.1 | 设计费 | 13.87 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 3 | 施工图审查费 | 1.24 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 4 | 环境影响评价费 | 5.00 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 5 | 招标代理费 | 4.13 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 6 | 工程造价咨询费 | 4.34 |  |
| 6.1 | 工程量清单及控制价编制费 | 2.32 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 6.2 | 结算审查费 | 2.02 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 7 | 工程监理费 | 18.16 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| （三） | 工程相关费用 | 0.00 |  |
| 1 | 安全生产保障费 | 0.00 |  |
| （四） | 工程建设管理费 | 12.80 |  |
| 1 | 建设项目管理筹建费 | 11.80 |  |
| 1.1 | 建设单位管理费 | 11.80 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2 | 招标投标交易服务费 | 1.00 | 渝价[2018]54号文 |
| （五） | 其他费用 | 2.07 |  |
| 1 | 工程保险费 | 2.07 | 工程费用*0.35% |
| 2 | 场地准备及临时设施费 | 0.00 |  |
| 三 | 预备费 | 32.48 |  |
| 1 | 基本预备费 | 32.48 | （一+二）*5% |
| 四 | 总投资 | 682.02 | （一+二+三） |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月25日印发