巴南发改审发〔2022〕300号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆公路物流基地污水处理厂配套

主管网二期工程概算暨投资计划的批复

重庆公路物流基地建设有限公司：

你单位《关于审批重庆公路物流基地污水处理厂配套主管网二期工程概算（投资计划）的函》（公物司函（2022）140号）已收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆公路物流基地污水处理厂配套主管网二期工程项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆公路物流基地污水处理厂配套主管网二期工程（2019-500113-78-01-099405）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区界石镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目污水管线总长约4.8千米。建设内容含污水主管网开挖、敷设和检查井砌筑等。

五、工程总投资6623.93万元。其中：建筑安装工程费5608.10万元，工程建设其他费用708.57万元（其中包括临时占地费130.5万元），预备费用307.26万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆公路物流基地污水处理厂配套主管网二期工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月20日

附件：

重庆公路物流基地污水处理厂配套主管网二期工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 金额(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  | 5608.10 |  |
| 1 | 排水工程 |  | 2853.93 |  |
| 2 | 结构工程 |  | 1117.03 |  |
| 3 | 岩土工程 |  | 1637.14 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  | 708.57 |  |
| 1 | 前期费用 |  | 130.5 |  |
| 1.1 | 临时占地费 | 亩 | 130.5 | 临时用地45亩，暂按2.8万元/亩；青苗赔偿30亩，暂按0.15万元/亩 |
| 2 | 与建设项目有关的其他费用 |  | 578.07 |  |
| 2.1 | 场地准备及临时设施费 |  | 28.04 | 根据重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021），按工程费*0.5%计算 |
| 2.2 | 项目建设管理费 |  | 88.86 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.3 | 工程建设监理费 |  | 93.51 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.4 | 招标代理服务费 |  | 15.24 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.5 | 环境影响评价费 |  | 3.96 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.6 | 工程勘察费 |  | 38.14 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.7 | 工程设计费 |  | 134.59 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.8 | 概算审核 |  | 0.00 |  |
| 2.9 | 工程量清单及组价编制 |  | 14.17 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.10 | 工程量清单及组价审核 |  | 14.17 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.11 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  | 45.49 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.12 | 工程保险费 |  | 16.82 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.13 | 安全生产保障费 |  | 28.04 | 重庆市建筑安装工程设计概算编制办法（CQGSBF-JA-2021） |
| 2.14 | 水土保持补偿费 |  | 4.20 | 渝价[2017]81号文 |
| 2.15 | 施工图审查费 |  | 9.55 | 渝价[2013]423号文 |
| 2.16 | 勘察文件审查费 |  | 2.29 | 渝价[2013]423号文，按勘察费用6%计算 |
| 2.17 | 深基坑论证及监测费 |  | 41.00 | 按合同金额计算 |
| 三 | 预备费 |  | 307.26 |  |
| 1 | 基本预备费 |  | 307.26 | （一+二-已明确费用-临时占地费）*5% |
| 2 | 价差预备费 |  | 0 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  | 0 |  |
| 五 | 第一至四部分合计 |  | 6623.93 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月20日印发