巴南发改审发〔2022〕328号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达双河口镇场镇立面改造项目

概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区双河口镇人民政府：

你单位《关于双河口镇场镇立面改造项目概算暨投资计划的函》（双河口府函（2022）32号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将双河口镇场镇立面改造项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：双河口镇场镇立面改造项目（2201-500113-04-01-817590）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区双河口镇慕禹社区、太坪村。

四、建设规模及主要建设内容：对双河口镇场镇（慕禹社区、太坪村）70栋（约34000㎡）居民楼（含门面）进行外立面改造。

五、工程总投资523.48万元。其中：建筑安装工程费473.91万元，工程建设其他费用24.64万元，预备费用24.93万元。资金来源：对口支援补助资金295万元，其余业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：双河口镇场镇立面改造项目总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月15日

附件：

双河口镇场镇立面改造项目总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安 工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 473.91 |  |  | 473.91 |  |
| 1 | 双河口镇场镇立面改造项目 | 473.91 |  |  | 473.91 |  |
| 二 | 第二部分 工程建设其它费用 |  |  | 24.64 | 24.64 |  |
| 1 | 招标代理服务费 |  |  | 2.53 | 2.53 | 计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号70%计取 |
| 2 | 招标交易服务费 |  |  | 0.08 | 0.08 | 渝价[2018]54号 |
| 3 | 建设工程监理费 |  |  | 9.30 | 9.30 | 发改价格[2007]670号70%计取 |
| 4 | 施工图审查 |  |  | 0.88 | 0.88 | 合同价 |
| 5 | 工程设计费 |  |  | 4.80 | 4.80 | 合同价 |
| 6 | 工程造价咨询费 |  |  | 2.12 | 2.12 | 渝价[2013]428号80%计取（含预算编制及预算审核） |
| 7 | 全过程工程咨询服务费 |  |  | 4.93 | 4.93 | 渝价[2013]428号80%计取 |
| 三 | 第三部分 预备费 |  |  | 24.93 | 24.93 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 24.93 | 24.93 | （一+二）*5% |
| 四 | 建设项目投资合计 |  |  | 523.48 | 523.48 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月15日印发