巴南发改审发〔2022〕292号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆公路物流基地协信一期配套道路工程概算暨投资计划的批复

重庆公路物流基地建设有限公司：

你单位《关于下达重庆公路物流基地协信一期配套道路工程概算（暨投资计划）的函》（公物司函（2022）111号）已收悉。根据重庆同诚工程项目管理咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆公路物流基地协信一期配套道路工程项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆公路物流基地协信一期配套道路工程（2019-500113-48-01-064713）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区界石镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目配套道路长约531.553m，道路路幅宽度为16m，道路等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、土石方工程、综合管网及道路附属设施等。

五、工程总投资1829.27万元。其中：建筑安装工程费1044.17万元，工程建设其他费用698.67万元（其中包括用地费用562.76万元），预备费用59万元，建设期利息27.43万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《巴南区政府投资项目管理办法》（巴南府发〔2014〕49号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆公路物流基地协信一期配套道路工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月17日

附件：

重庆公路物流基地协信一期配套道路工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 审核概算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 1044.17 |  |
| 1 | 路基土石方 | 0.00 |  |
| 2 | 道路工程 | 503.16 |  |
| 3 | 挡墙工程 | 173.44 |  |
| 4 | 排水工程 | 272.87 |  |
| 5 | 照明工程 | 68.78 |  |
| 6 | 交通工程 | 6.12 |  |
| 7 | 绿化工程 | 19.80 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 698.67 |  |
| 1 | 建设用地费用 | 562.76 |  |
| 1.1 | 土地使用费 | 562.76 | 征地14.8095亩，38万元/亩 |
| 2 | 技术咨询费 | 107.03 |  |
| 2.1 | 项目论证费 | 6.90 | 参照渝价[2013]430号文 |
| 2.2 | 环境影响评价费 | 5.72 | 参照计价格 [2002]125号、发改价格[2011]534号 |
| 2.3 | 工程勘察费 | 14.93 | 已签订合同 |
| 2.4 | 工程勘察成果审查费 | 4.19 | 已签订合同 |
| 2.5 | 勘察外业见证费 | 0.42 | 已签订合同 |
| 2.6 | 工程设计费 | 27.88 | 参照计价格[2002]10号、发改价格[2011]534号、已签订合同 |
| 2.7 | 施工图设计审查费 | 1.49 | 参照渝价[2013]423号、已签订合同 |
| 2.8 | 工程建设监理费 | 21.81 | 参照发改价格[2007]670号、发改价格[2011]534号 |
| 2.9 | 招标代理服务费 | 7.45 |  |
| 2.9.1 | 设计招标代理服务费 | 0.42 | 参照发改价格[2011]534号 |
| 2.9.2 | 监理招标代理服务费 | 0.33 | 参照发改价格[2011]534号 |
| 2.9.3 | 工程招标代理服务费 | 6.70 | 参照发改价格[2011]534号 |
| 2.10 | 工程造价咨询服务费 | 14.14 |  |
| 2.10.1 | 概算审核 | 0.00 |  |
| 2.10.2 | 工程量清单及组价编、审 | 5.44 | 参照渝价[2013]428号 |
| 2.10.3 | 工程全过程造价控制 | 8.71 | 参照渝价[2013]428号 |
| 2.11 | 地灾评估费 | 0.00 | 参照渝价[2002]257号 |
| 2.12 | 水土保持评估费咨询费 | 2.09 | 参照保监[2005]22号 |
| 3 | 工程建设管理费 | 24.18 |  |
| 3.1 | 建设单位管理费 | 23.64 | 按照财建[2016]504号 |
| 3.2 | 招标交易服务费 | 0.53 | 按照渝价[2018]54号、渝价[2011]462号文 |
| 4 | 其他费用 | 4.70 |  |
| 4.1 | 工程保险费 | 4.70 | 按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》 |
| 4.2 | 场地准备及临时设施费 | 0.00 |  |
| 三 | 预备费 | 59.00 |  |
| 1 | 基本预备费 | 59.00 | （一+二-建设用地费用）×5% |
| 四 | 专项费用 | 27.43 |  |
| 1 | 建设期贷款利息 | 27.43 |  |
| 五 | 概算总投资 | 1829.27 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月17日印发