巴南发改审发〔2022〕326号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆市巴南区长江生物多样性保护

工程建设项目概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区农业综合行政执法支队：

你单位《关于申请审批重庆市巴南区长江生物多样性保护工程建设项目概算暨投资计划的请示》（巴南农执文（2022）3号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆市巴南区长江生物多样性保护工程建设项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆市巴南区长江生物多样性保护工程建设项目（2106-500113-04-03-832693）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区。

四、建设规模及主要建设内容：建造1艘40米趸船及1艘渔政执法快艇，购置1架无人机、视频监控10个、1套雷达监控。

五、工程总投资1304.78万元。其中：建筑安装工程费1254万元，工程建设其他费用44.29万元，预备费用6.49万元。资金来源：中央财政资金768万元，其余由区财政补助资金。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆市巴南区长江生物多样性保护工程建设项目总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月13日

附件：

重庆市巴南区长江生物多样性保护工程建设项目总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安 工程费 | 设备购置费 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 1254.00 |  |  | 1254.00 |  |
| 1 | 40米趸船 | 778.33 |  |  | 778.33 |  |
| 3 | 渔政执法快艇 | 166.68 |  |  | 166.68 |  |
| 4 | 无人机系统 |  | 24 |  | 24.00 |  |
| 5 | 视频监控系统 |  | 200 |  | 200.00 |  |
| 6 | 雷达监控探头 |  | 85 |  | 85.00 |  |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 44.29 | 44.29 |  |
| 1 | 可研和初设编制 |  |  | 13.00 | 13.00 | 合同价 |
| 2 | 建设单位管理费 |  |  | 11.91 | 11.91 | 按照《基本建设项目建设成本管理规定》（财建﹝2016﹞504号5折计取 |
| 3 | 项目监理费 |  |  | 13.06 | 13.06 | 按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格﹝2007﹞670号）8折计取。 |
| 4 | 招标代理费 |  |  | 5.21 | 5.21 | 依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）7折计取 |
| 5 | 安全生产费 |  |  | 1.11 | 1.11 | 依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号） |
| 三 | 预备费 |  |  | 6.49 | 6.49 |  |
| 1 | 预备费 |  |  | 6.49 | 6.49 | 按照（工程费+工程其他费）*0.5%计算 |
| 四 | 合计 |  |  | 1304.78 | 1304.78 | 一+二+三 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月13日印发