巴南发改审发〔2022〕301号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于石龙镇丰岩水库饮用水水源地水

污染防治项目立项申请的批复

重庆市巴南区石龙镇人民政府：

你单位的《关于石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目立项的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：石龙镇丰岩水库饮用水水源地水污染防治项目（2205-500113-04-01-990110）

二、建设性质：新建

三、建设地点：重庆市巴南区石龙镇

四、建设规模及主要建设内容：本项目建设内容为完成丰岩水库饮用水水源地标准化建设：新建视频监控10套，隔离防护网2740米，宣传牌18块，交通警示牌10块，界牌20块，三格式化粪池13座。完成大桥新区排水管网建设：新建雨水管网1937米，污水主管网2550米，污水出户支管900米，12立方米化粪池45座。完成石龙河生态修复：新建生态石笼2240米，河滨植物生态构建6560平方米，水下森林构建4000平方米， 构建水生动物体系1项，水源涵养林12000平方米。

五、工程总投资约1783.05万元。其中：工程建设费用1493.58万元，工程建设其他费用约204.56万元，预备费84.91万元。资金来源:争取2022年市级“以奖促治”专项资金。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月20日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月20日印发