巴南发改审发〔2022〕303号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于天池隧道水毁病害整治工程

立项申请的批复

重庆市巴南区公路养护中心：

你单位的《关于天池隧道水毁病害整治工程立项的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：天池隧道水毁病害整治工程（2203-500113-04-01-928473）

二、建设性质：改建

三、建设地点：重庆市巴南区麻柳嘴镇天池隧道

四、建设规模及主要建设内容：天池隧道全长2900米，巴南管养2100米，为双向行驶隧道，隧道建筑限界为限界净宽10.0米，行车道宽度2×3.5米，限界净高5.0米，二级公路。因受2021年8月8日大暴雨影响，隧道出现洞内涌水凸泥、路面开裂、衬砌脱落等水毁病害，经开展应急和专项检查（监测），隧道土建结构评定为5类；本次处治段落为巴南段（原设计桩号K34+095～K36+195，养护桩号1251+718~1253+818）。主要建设内容为1、针对K34+300~K34+380等衬砌欠厚位置增加套拱。针对路面开裂及涌水突泥且无仰拱段K35+000~K35+070等新增仰拱；有仰拱段 K35+740~K35+960采取更换仰拱；2、对整个管养区域的渗水、裂缝、衬砌脱空等常见病害进行修补和处治；3、完善中央排水沟、边沟等排水设施，确保水流合理引流排出；4、恢复标志、标线等交通工程；5、修复调试完善照明监控等隧道机电设施等。

五、工程总投资约2838.7007万元。其中：工程建设费用2457.2107万元，工程建设其他费用约298.8094万元，预备费82.6806万元。资金来源:S103和平桥至綦江段调整用于天池、赚宝隧道病害整治工程结余资金、区交通局高速公路结余资金及上级专项补助。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月24日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月24日印发