巴南发改审发〔2022〕318号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整尚文大道工程项目建议书的批复

重庆龙滨建设工程有限公司：

你单位《关于尚文大道工程立项的函》（龙滨公司函〔2022〕16号）收悉。我委于2019年6月以（巴南发改审发〔2019〕435号）批复了尚文大道工程项目建议书，因立项时未将土地成本计入总投资，为完善项目投资成本，现将土地成本纳入总投资额，按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令第339号）有关规定，需要重新履行项目建议书审批手续。经研究，同意该项目立项，现就该项目重新批复如下：

一、项目名称：尚文大道工程（2019-500113-48-01-072111）

二、建设性质：新建

三、建设地点：重庆市巴南区龙洲湾街道高职城片区

四、建设规模及主要建设内容：本项目道路全长约4900米。分为3个标段。其中一标段（K0+000～K2+800）长约2800米，路幅宽度44米，双向6车道；二标段长约1600米，路幅宽度44米，双向6车道；三标段长约500米，路幅宽度26米。为城市主干路。建设内容包含土石方工程、道路工程、综合管网工程、绿化工程、道路照明工程以及满足道路使用功能相关附属配套工程。

五、工程总投资约92972.39万元。其中：工程建设费用46817.93万元，工程建设其他费用36500.98万元（含土地费用31230.00万元），预备费4167.11万元，建设期利息5486.37万元。资金来源:业主自筹。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

七、巴南发改审发〔2019〕435号批复文件不再执行。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月8日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月8日印发