巴南发改审发〔2022〕319号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整云滨路延伸段道路工程项目建议书

的批复

重庆市渝兴建设投资有限公司：

你单位《关于云滨路延伸段道路工程立项的函》（渝兴公司函〔2022〕128号）收悉。我委于2019年11月以（巴南发改审发〔2019〕867号）批复了云滨路延伸段道路工程项目建议书，因防洪标准提高，将自然放坡改为钢筋混凝土挡墙，导致总投资增加，按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令第339号）有关规定，需要重新履行项目建议书审批手续。经研究，同意该项目立项，现就该项目重新批复如下：

一、项目名称：云滨路延伸段道路工程（2019-500113-48-01-096731）

二、建设性质：新建

三、建设地点：重庆市巴南区鱼洞街道金竹村

四、建设规模及主要建设内容：本项目道路长约1210米，宽32米，建设内容包括道路土石方工程，人行道工程，道路照明工程，绿化工程，雨污、水、电、气等综合管网工程，挡墙工程及边坡工程。

五、工程总投资约38150.45万元。其中：工程建设费用26045.38万元，工程建设其他费用7611.82万元（含土地费用5200.00万元），预备费2276.58万元，建设期利息2216.67万元。资金来源:业主自筹。

六、文件有效期半年。接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

七、巴南发改审发〔2019〕867号批复文件不再执行。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月16日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月16日印发