巴南发改审发〔2022〕337号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于南彭公租房装修改造项目的

项目建议书的批复

重庆创途置业有限公司：

你单位的《关于南彭公租房装修改造项目立项的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：南彭公租房装修改造项目（2206-500113-04-05-348495）

二、建设性质：改建

三、建设地点：重庆市巴南区南彭街道南湖水畔小区（南彭公租房）

四、建设规模及主要建设内容：南彭公租房项目现已建设完成，其中住宅24栋（1-24#）总投资为45600万元,现对其进行装修改造，改造面积约121083平方米，改造范围为：住宅24栋（1-24#），共计2652套房间，商业1栋（38#）、周边道路、绿化景观、生化池及配套管网等设施改造，分四期实施。一期建设规模及主要建设内容：建筑面积约48000平方米，住宅4栋（9#-12#），954套房间。建设内容为：室内装修、弱电智能化、景观绿化、生化池及配套管网设施改造。二期建设规模及主要建设内容：建筑面积约33000平方米，住宅8栋（1#-8#），538套房间,商业1栋（38#），建设内容为：室内装修、外立面改造、屋面防水改造、弱电智能化、配套道路提档升级、景观绿化、生化池及配套管网设施改造。三期建设规模及主要建设内容：建筑面积约33000平方米，住宅6栋（13#-18#），532套房间。建设内容为：室内装修、外立面改造、屋面防水改造、弱电智能化、新建消防道路、边坡挡墙治理、绿化景观及配套管网设施改造。四期建设规模及主要建设内容：建筑面积约28300平方米，住宅6栋（19#-24#），532套房间。建设内容为：室内装修、外立面改造、屋面防水改造、弱电智能化、景观绿化、配套管网设施改造。

五、工程总投资约49209.22万元。其中：工程建设费用39709.87万元，工程建设其他费用约4110.22万元，预备费3505.61万元，建设期利息1883.52万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月17日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月17日印发