巴南发改审发〔2022〕150号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于中医院中医药服务能力提升项目

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区中医院:

你单位《关于中医院中医药服务能力提升项目可行性研究报告审批的请示》（巴中医文〔2022〕18号）收悉。根据国信国际工程咨询集团股份有限公司的咨询评估报告，经研究，同意中医院中医药服务能力提升项目（2202-500113-04-01-902319）。现批复如下:

一、原则同意明科建设咨询有限公司的《中医院中医药服务能力提升项目可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆市巴南区中医院。

三、建设地址：重庆市巴南区龙洲湾街道龙德路20号。

四、建设规模及主要建设内容：本项目主要包含：1、门诊楼中西药房扩建（含连廊）改造，改造面积为804㎡；2、检验科改造，改造面积499㎡；3、内科楼六楼（消化内科病区）改造，改造面积1250㎡；4、眼耳鼻咽喉科病区改造，改造面积1580.59㎡；5、治未病科改造，改造面积300㎡；6、辅助用房改造，改造面积2609.98㎡；7、内科楼、门诊楼监控改造，合计改造200个；8、西大门室外环境（外立面）改造；9、西大门室外环境（院坝及停车场）改造，其中院坝改造面积约5300㎡，新增停车场面积约4483㎡；10、中医文化建设；11、医院信息化建设。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算3858.14万元。其中：工程费用3247.41万元，工程建设其他费用324.94万元，预备费285.79万元。项目资金来源为：申请上级资金及业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工、重要材料及设备；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：22个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年4月6日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年4月6日印发