巴南发改审发〔2022〕216号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区双河口镇敬老院改扩建工程

可行性研究报告的批复

重庆市巴南区双河口镇人民政府:

你单位《关于巴南区双河口镇敬老院改扩建工程可行性研究报告审批的请示》（双河口府函〔2022〕29号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区双河口镇敬老院改扩建工程（2204-500113-04-01-723597）。现批复如下:

一、原则同意重庆淇澳工程咨询有限公司的《巴南区双河口镇敬老院改扩建工程可行性研究报告》。

二、项目法人：重庆市巴南区双河口镇人民政府。

三、建设地址：重庆市巴南区双河口镇茶店村新大桥社。

四、建设规模及主要建设内容：本项目需拆除敬老院原有建筑约600平米，给排水管网迁改，外运树木2棵。新建U型建筑约2000平方，其中两栋作为住宿楼（100-150个床位），一栋作为功能室约560平米，新建围墙约160米。建设内容包括：装修工程、智能化工程、消防工程、活动器材、家具家电、适老化设施、绿化景观。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算1434.00万元。其中：工程费用965.25万元，工程建设其他费用400.46万元，预备费68.29万元。项目资金来源为：申请三峡后续专项资金。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年5月7日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年5月7日印发