巴南发改审发〔2022〕339号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达大江科创城融合产业园南山项目

配套工程概算暨投资计划的批复

重庆大江科创城建设有限公司：

你单位《关于申请下达大江科创城融合产业园南山项目配套工程概算（投资计划）批复的函》（大江科创城函（2022）78号）已收悉。根据安迅达工程咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将大江科创城融合产业园南山项目配套工程项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：大江科创城融合产业园南山项目配套工程（2203-500113-04-01-483430）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区莲花街道天明村。

四、建设规模及主要建设内容：本项目主要内容包括平场工程挖方量13.6万m³，填方4.7万m³，挖方采用非爆破开挖，道路弃方外运，运距暂估15 km。

五、工程总投资11149.03万元。其中：建筑安装工程费1816.87万元，工程建设其他费用9233.73万元（其中包括用地费9051.08万元），预备费用98.43万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：大江科创城融合产业园南山项目配套工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年6月21日

附件：

大江科创城融合产业园南山项目配套工程批总概算表

| 序号 | 费用名称 | 审核概算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费用 | 1816.87 |  |
| 1 | 土石方工程 | 1769.73 |  |
| 2 | 附属工程 | 47.14 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 9233.73 |  |
| （一） | 前期工程费 | 9051.08 |  |
| 1 | 建设用地费 | 9051.08 | 业主回复按50万元/亩计入 |
| （二） | 与项目建设有关的其他费用 | 182.65 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 9.08 | 按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）中的相关标准计列 |
| 2 | 项目建设管理费 | 36.01 | 按照财建[2016]504号文计列。 |
| 3 | 工程建设监理费 | 49.70 | 按照发改价格〔2007〕670号文计列。 |
| 4 | 招标代理服务费 | 9.41 | 按照计价格[2002]1980号文、发改价格[2011]534号文计列 |
| 5 | 招标交易服务费 | 3.09 | 按照渝价[2018]54号文计列 |
| 6 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |
| 7 | 项目建议书编制费 | 1.80 | 合同价 |
| 8 | 环境影响评价费 | 14.11 | 按照计价格[2002]125号文计列 |
| 9 | 工程勘察费 | 10.22 | 合同价 |
| 10 | 勘察文件审查费 | 1.33 | 合同价 |
| 11 | 工程设计费、概算编制费 | 14.80 | 合同价，费用合在一起，无法分开 |
| 12 | 设计文件审查费 | 0.00 | 按情况说明描述无需办理施工图审查 |
| 13 | 概算评审费 | 0.00 |  |
| 14 | 预算编制费 | 5.29 | 按照渝价[2013]430号文计列 |
| 15 | 全过程造价控制费 | 22.98 | 按照渝价[2013]430号文计列 |
| 16 | 工程保险费 | 4.82 | 按照《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》（CQGSBF-JA-2021）中的相关标准计列 |
| 三 | 基本预备费 | 98.43 | (一+二-建设用地费)*5% |
| 四 | 概算总投资 | 11149.03 |  |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年6月21日印发