巴南发改审发〔2022〕434号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于高职城协信星澜汇周边市政道路整治工程

项目建议书的批复

重庆职业技术教育城建设有限公司：

你单位的《关于高职城协信星澜汇周边市政道路整治工程项目建议书的函》现已收悉。经研究，同意该项目立项，现批复如下：

一、项目名称：高职城协信星澜汇周边市政道路整治工程（2206-500113-04-01-209874）

二、建设性质：改建

三、建设地点：重庆市巴南区高职城片区

四、建设规模及主要建设内容：纵一路（尚文西路）全长约920米，幅宽16米；横一路（尚文东路）全长约1450米，幅宽16米；横三路（尚滨一路）全长约780米，幅宽16米；横四路（尚滨二路）全长约780米，幅宽26米。建设内容包括道路工程、综合管网工程、照明工程、交通工程、绿化配套工程及与道路相关的配套设施。

五、工程总投资约2704.02万元。其中：工程建设费用2238.35万元，工程建设其他费用约265.37万元，预备费200.30万元。资金来源:按照重庆市巴南区城市管委会专题会议纪要（2022-12）执行。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年8月2日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年8月2日印发