巴南发改审发〔2022〕376号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于花溪片区K11地块东侧市政道路工程

可行性研究报告审查意见的函

重庆市渝兴建设投资有限公司:

你单位《关于花溪片区K11地块东侧市政道路工程可行性研究报告审批的请示》（渝兴公司函〔2022〕205号）收悉。结合重庆淇澳工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，现提出审查意见如下:

- 《花溪片区K11地块东侧市政道路工程可行性研究报告》内容较全面，基本达到国家规定的编制深度要求，原则同意中冶建工集团有限公司编制的《花溪片区K11地块东侧市政道路工程可行性研究报告》，该项目在线服务监管平台代码：2206-500113-04-01-620769。

二、项目法人：重庆市渝兴建设投资有限公司。

三、建设地址：重庆市巴南区花溪街道建新村。

四、建设规模及主要建设内容：本项目道路总长约770米，分为两期实施。一期工程包含一条主干道和一条支路，其中：纵1路长480米，宽40米，设计车速50千米/小时，为城市主干路；纵4路III段长约290米，宽16米，设计车速20千米/小时，为城市支路。二期工程为桥梁工程，长约88米，宽40米。建设内容包含土石方工程、道路工程、桥梁工程、综合管网工程、绿化工程、道路照明工程以及满足道路使用功能的相关附属配套工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算15665.67万元。其中：工程费用12163.02万元，工程建设其他费1619.04万元，预备费1102.56万元，建设期贷款781.05万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、根据《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）文件精神，此审查意见作为项目后续开展论证、办理手续的技术要件。请你单位据此与有关部门联系，进一步开展前期工作，办理有关建设手续。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年7月27日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年7月27日印发