巴南发改审发〔2022〕360号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区石龙镇污水管网综合治理工程概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区石龙镇人民政府：

你单位《关于申请下达巴南区石龙镇污水管网综合治理工程项目概算暨投资计划的函》（石龙府函（2022）148号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区石龙镇污水管网综合治理工程项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区石龙镇污水管网综合治理工程（2203-500113-04-01-594358）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区石龙镇。

四、建设规模及主要建设内容：本项目新建d300污水管线688米，新建d400污水管线1338米，d200的接户管726米，清掏现状排水管约1562米，修复现状检查井约55座，新建化粪池6座，新建河道围堰4000立方米，同时对现状河道污染严重区域进行生态治理。

五、工程总投资913.35万元。其中：建筑安装工程费775.48万元，工程建设其他费用94.38万元，预备费用43.49万元。资金来源：区财政补助409.14万元，其余部分由业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区石龙镇污水管网综合治理工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年7月8日

附件：

巴南区石龙镇污水管网综合治理工程总概算表

| 序号 | 工程及费用名称 | 概算造价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备购置费 | 其他 | 合价 （万元） |
| 一 | 建筑安装工程费 | 775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.48 |
| 1 | 排水工程 | 775.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.48 |
| 1.1 | 排水工程 | 762.00 |  |  |  | 762.00 |
| 1.2 | 机械（爆破）土石方工程 | 13.48 |  |  |  | 13.48 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 94.38 | 94.38 |
| 1 | 建设用地费用 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 技术咨询费用 |  |  |  | 60.45 | 60.45 |
| 2.1 | 可行性研究报告编制费 | 合同价 |  |  | 4.35 | 4.35 |
| 2.2 | 工程勘察测量费 | 合同价 |  |  | 5.15 | 5.15 |
| 2.3 | 勘察成果审查费 | 渝设协字[2019]05号文 |  |  | 0.31 | 0.31 |
| 2.4 | 工程设计费 | 合同价 |  |  | 23.60 | 23.60 |
| 2.5 | 施工图审查费 | 合同价 |  |  | 1.43 | 1.43 |
| 2.6 | 招标代理费 | 计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号 |  |  | 5.32 | 5.32 |
| 2.7 | 环境影响评价费 | 计价格[2002]125号文 |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 2.8 | 工程量清单及组价编制费 | 渝价[2013]428号文 |  |  | 2.96 | 2.96 |
| 2.9 | 工程结算审核费 | 渝价[2013]428号文 |  |  | 2.58 | 2.58 |
| 2.10 | 工程建设监理费 | 发改价格[2007]670号文70%计取 |  |  | 16.80 | 16.80 |
| 2.11 | 工程地灾评估费 | 发改价格[2006]745号文 |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 3 | 工程相关费用 |  |  |  | 7.75 | 7.75 |
| 3.1 | 安全生产保障费 | 渝建管[2021]80号文 |  |  | 7.75 | 7.75 |
| 4 | 工程建设管理费 |  |  |  | 19.59 | 19.59 |
| 4.1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号文 |  |  | 18.27 | 18.27 |
| 4.2 | 招标投标交易服务费 | 渝价[2018]54号文 |  |  | 1.32 | 1.32 |
| 5 | 其他费用 |  |  |  | 6.59 | 6.59 |
| 5.1 | 工程保险费 | 渝府发[1999]221号文 |  |  | 2.71 | 2.71 |
| 5.2 | 场地准备及临时设施费 | 建标[2007]164号文 |  |  | 3.88 | 3.88 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 43.49 | 43.49 |
| 1 | 基本预备费 | （一+二）*5% |  |  | 43.49 | 43.49 |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |  |
| 四 | 建设期贷款利息 | 暂不考虑 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 建设项目总投资 | 一+二+三+四 |  |  | 913.35 | 913.35 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年7月8日印发