巴南发改审发〔2022〕435号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）概算暨投资计划的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位《关于申请巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）概算暨（投资计划）审批的请示》（巴路司文（2022）4号）已收悉。根据重庆中峡工程管理有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）项目纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）（2106-500113-04-01-598666）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区圣灯山镇。

四、建设规模及主要建设内容：道路全长139.936米，按城市支路进行设计，双向两车道，设计时速20km/h，路基宽12.0米，车行道宽度7.0米，两侧人行道宽2.5米。建设内容包括道路工程、绿化景观工程、人行道工程、排水工程、照明工程和附属设施配套工程。

五、工程总投资544.79万元。其中：建筑安装工程费299.18万元，工程建设其他费用219.67万元（其中包括土地征用及补偿费162.6万元），预备费用25.94万元。资金来源：纳入公路公司圣灯山老场镇周边储备地块土地成本中。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年8月3日

附件：

巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程（4号路）总概算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 建安工程费 | 其它 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 299.18 | 0 | 299.18 |  |
| 1.1.1 | 路基土石方工程 | 66.97 |  | 66.97 |  |
| 1.1.2 | 道路工程 | 83.81 |  | 83.81 |  |
| 1.1.3 | 交通工程 | 6.78 |  | 6.78 |  |
| 1.1.4 | 雨水工程 | 37.18 |  | 37.18 |  |
| 1.1.5 | 污水工程 | 18.86 |  | 18.86 |  |
| 1.1.6 | 给水工程 | 7.72 |  | 7.72 |  |
| 1.1.7 | 照明工程 | 10.78 |  | 10.78 |  |
| 1.1.8 | 电力工程 | 36.09 |  | 36.09 |  |
| 1.1.9 | 通信工程 | 11.05 |  | 11.05 |  |
| 1.1.10 | 海绵城市工程 | 19.93 |  | 19.93 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  | 219.67 | 219.67 |  |
| 1 | 前期工程费 |  | 162.60 | 162.60 |  |
| 1.1 | 土地征用及补偿费 |  | 162.60 | 162.60 | 暂定60万/亩 |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 |  | 57.07 | 57.07 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2021 |
| 2.1 | 临时设施费 |  | 4.49 | 4.49 | 工程费*1.5% |
| 2.2 | 项目建设管理费 |  | 7.28 | 7.28 |  |
| 2.3 | 工程建设监理费 |  | 14.69 | 14.69 |  |
| 2.4 | 招标代理服务费 |  | 1.68 | 1.68 |  |
| 2.5 | 招标交易服务费 |  | 0.51 | 0.51 | 渝价[2018]54号文 |
| 2.6 | 前期工作费 |  | 9.14 | 9.14 |  |
| 2.6.1 | 可行性研究费 |  | 6.04 | 6.04 |  |
| 2.6.2 | 环境影响评价费 |  | 3.10 | 3.10 |  |
| 2.7 | 工程勘察费 |  | 2.03 | 2.03 |  |
| 2.8 | 工程设计费 |  | 8.38 | 8.38 |  |
| 2.9 | 咨询费 |  | 4.38 | 4.38 |  |
| 2.9.1 | 设计咨询费 |  | 1.26 | 1.26 |  |
| 2.9.2 | 工程造价咨询费用 |  | 3.12 | 3.12 |  |
| 2.9.2.1 | 概算审核 |  | 0.39 | 0.39 |  |
| 2.9.2.2 | 工程量清单及组价编审 |  | 1.05 | 1.05 |  |
| 2.9.2.3 | 工程结算审核费 |  | 1.68 | 1.68 |  |
| 2.10 | 工程保险费 |  | 1.50 | 1.50 |  |
| 2.11 | 安全生产保障费 |  | 2.99 | 2.99 |  |
| 三 | 预备费 |  | 25.94 | 25.94 | 概算编制办法CQGSBF-JA-2044 |
| 1 | 基本预备费 |  | 25.94 | 25.94 |  |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  |
| 四 | 专项费用 |  |  |  |  |
| 1 | 建设期贷款利息 |  |  |  | 暂不考虑 |
| 2 | 铺地流动资金 |  |  |  | 暂不考虑 |
| 五 | 概算总投资 |  |  | 544.79 | 一+二+三+四 |

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年8月3日印发