巴南发改审发〔2022〕524号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于惠民街道2022年胜天村白象山公路建设工程可行性研究报告的批复

重庆畅宜达建设有限公司:

你单位《关于申请惠民街道2022年胜天村白象山公路建设工程可行性研究报告审批的函》（畅宜达司函〔2022〕198号）收悉。根据明科建设咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意惠民街道2022年胜天村白象山公路建设工程（2204-500113-04-01-533637）。现批复如下:

一、原则同意四川蓝创工程勘察设计有限公司编制的《惠民街道2022年胜天村白象山公路建设工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区惠民街道胜天村。

四、建设规模及主要建设内容：改建6公里“四好农村路”，主要包括路面硬化、弯道加宽、错车道、防护栏、排水设施等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算518.81万元。其中：工程费用495.09万元，工程建设其他费用18.58万元，预备费5.14万元。项目资金来源为：上级补助资金480万元，不足部分业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：3个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月15日

抄送：区规划自然资源局。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月15日印发