巴南发改审发〔2022〕520号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴滨城市公园环境整治工程项目建议书

的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位的《关于巴滨城市公园环境整治工程项目建议书的函》现已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：巴滨城市公园环境整治工程（2209-500113-04-01-629244）

二、建设性质：新建

三、建设地点：巴南区花溪街道

四、建设规模及主要建设内容：占地面积约92亩，该项目包含花溪片区巴滨城市公园周边市政道路、公园绿化、防护绿地、浇灌设施等。

五、工程总投资约1596.48万元。其中：工程建设费用约1066.56万元，工程建设其他费用约435.36万元（含拆迁补偿费约319.97万元），预备费约94.56万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月14日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月14日印发