巴南发改审发〔2022〕545号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于李家沱街道2021年渝纱社区老旧小区

改造管网改造项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处:

你单位《关于申请李家沱街道2021年渝纱社区老旧小区改造管网改造项目可研批复的函》（李家沱办函〔2022〕57号）收悉。根据安迅达工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意李家沱街道2021年渝纱社区老旧小区改造管网改造项目（2207-500113-04-01-560506）。现批复如下:

一、原则同意中实建设工程咨询有限公司编制的《李家沱街道2021年渝纱社区老旧小区改造管网改造项目可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区李家沱街道渝纱社区。

四、建设规模及主要建设内容：新建雨污水管网2908米，检查井150座，路面恢复6900平方米，改造绿化850平方米等，建设内容包括新建污水管道、新建雨水口、路面开挖与恢复、人行道地砖开挖与恢复、排水管道清淤、现状管线修复、绿化改造等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目投资估算920.48万元。其中：工程费用803.18万元，工程建设其他费用73.47万元，预备费43.83万元。项目资金来源为：争取上级补助资金及业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：12个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月23日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月23日印发