巴南发改审发〔2022〕547号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南区一城龙洲小区等居民供电

设施改造工程项目建议书的批复

国网重庆市电力公司市南供电分公司：

你单位的《关于重庆市巴南区一城龙洲小区等居民供电设施改造工程项目建议的请示》已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：重庆市巴南区一城龙洲小区等居民供电设施改造工程（2209-500113-04-01-568031）

二、建设性质：改建

三、建设地点：巴南区林荫村3号、鱼胡路13号、巴南区云锦路325号、李家沱街道郭家岗1～10号、李家沱群乐路、李家沱正街169号、李家沱正街183-1号、经建村143号、马王坪正街24号、马王坪正街18号、民主新街49号、马王坪正街83-13号、李家沱巴南大道6号。

四、建设规模及主要建设内容：新建10kV线路2.33千米；新建0.4kV低压线路15.322千米；新建10kV户外环网箱2台；新建10kV配电变压器14台，容量合计7320kVA；新建高压开关柜14面，新建低压开关柜26面；新建电缆通道1.159公里；配电室环境整治32座，新装灭火弹877个，新装防火隔板264.8平方米，使用防火堵料4631千克，防火涂料15048.6千克。

五、工程总投资约2372.79万元。其中：工程费用约2142.9万元，工程建设其他费用约229.89万元。资金来源:争取市级财政资金和业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月27日

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月27日印发