巴南发改审发〔2022〕550号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区石龙镇人民政府:

你单位《关于审查巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目可行性研究报告的函》（石龙府函〔2022〕191号）收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目（2209-500113-04-01-783303）。现批复如下:

一、原则同意重庆江源工程勘察设计有限公司编制的《巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区石龙镇金星村。

四、建设规模及主要建设内容：村级主干道路进行白改黑改造，改造路面长2296m；新建管护步道9326.5m；新建人行悬索吊桥1座净跨136m；新建一体化污水处理设施2套；新建小型移民活动广场1处；活动院坝改造1处；新建小型停车场1处；新建森林防火瞭望塔2座；新建亲水平台3座；房屋风貌改造及庭院整治34户；主干道路沿线安装太阳能路灯160盏；栽种乔木、灌木及地被植物，乔灌木约267株，灌木及地被植物约6319㎡；新建垃圾收集点5座。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资3227.29万元。其中：工程费用2555.82万元，工程建设其他费用517.79万元，预备费153.68万元。项目资金来源为：拟申报大中型水库移民后期扶持资金2000万元，不足部分由业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：设计、施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：10个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年9月28日

附件

巴南区石龙镇金星村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目估算表

| 序号 | 工程项目及费用名称 | 审核投资金额（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 设备购置及安装工程费 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 | 2555.82 |  |  | 2555.82 |  |
| 一） | 建筑工程 | 2480.90 |  |  | 2480.90 |  |
| 1 | 道路白改黑 | 296.64 |  |  | 296.64 |  |
| 2 | 新建管护步道 | 901.24 |  |  | 901.24 |  |
| 3 | 新建人行吊桥 | 304.56 |  |  | 304.56 |  |
| 4 | 污水处理设施 | 319.91 |  |  | 319.91 |  |
| 5 | 新建移民活动广场 | 88.73 |  |  | 88.73 |  |
| 6 | 村委会院坝改造 | 49.19 |  |  | 49.19 |  |
| 7 | 新建小型停车场 | 72.32 |  |  | 72.32 |  |
| 8 | 新建瞭望塔 | 57.19 |  |  | 57.19 |  |
| 9 | 新建亲水平台 | 118.11 |  |  | 118.11 |  |
| 10 | 房屋风貌改造 | 212.45 |  |  | 212.45 |  |
| 11 | 庭院整治 | 60.55 |  |  | 60.55 |  |
| 二） | 临时工程 | 74.92 |  |  | 74.92 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 517.79 | 517.79 |  |
| 一） | 前期工程费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1 | 土地费用 |  |  |  | 0.00 |  |
| 二） | 与项目建设有关的其他费用 |  |  | 517.79 | 517.79 |  |
| 1 | 工程建设管理费 |  |  | 84.93 | 84.93 |  |
| 1.1 | 建设项目管理费 |  |  |  | 0.00 | 财建〔2016〕504 号文 |
|  | 人员经费 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 建设单位开办费 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 工程管理经常费 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 工程验收费 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 安全生产管理费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  | 67.44 | 67.44 | 发改价格〔2015〕299 号文 、发改价格〔2007〕670 号文 |
| 3 | 技术咨询费 |  |  | 311.75 | 311.75 |  |
| 3.1 | 项目前期工作咨询费 |  |  | 19.51 | 19.51 | 送审设计费含可行性研究阶段设计费及工程设计费。发改价格〔2015〕299 号文 、可研编制按渝价〔2013〕430 号文计取；环境影响评价费按计价格〔2002〕125 号文计取；设计费、勘察费按《重庆市水利工程设计概估算编制规定》计取 |
| 3.1.1 | 编制可行性研究报告 |  |  | 12.21 |  |  |
| 3.1.2 | 环境影响评价费 |  |  | 7.30 |  |  |
| 3.2 | 勘察设计费 |  |  | 214.48 | 214.48 |  |
| 3.2.1 | 工程设计费 |  |  | 107.24 | 107.24 |  |
| 3.2.2 | 工程勘察费 |  |  | 107.24 | 107.24 |  |
| 3.3 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 56.88 | 56.88 | 渝价〔2016〕165 号文 、渝价〔2013〕428 号 |
| 3.3.1 | 工程量清单及组价编制及审核 |  |  | 11.08 | 11.08 |  |
| 3.3.2 | 工程量清单结算编制 |  |  | 9.36 | 9.36 | 送审含施工图审查、技术咨询、结算咨询、法律咨询费 |
| 3.3.3 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  | 36.44 | 36.44 |  |
| 3.4 | 施工图审查费 |  |  | 4.54 | 4.54 | 渝价〔2013〕423 号文 |
| 3.5 | 招标代理服务费 |  |  | 12.00 | 12.00 | 发改价格〔2015〕299 号文、计价格〔2002〕1980 号 |
| 3.6 | 工程建设招标投标交易服务费 |  |  | 4.34 | 4.34 | 送审交易服务费含：招投标代理服务费、服务招标、工程招标、公共资源交易服务费 |
| 4 | 其他费用 |  |  | 53.67 | 53.67 |  |
| 4.1 | 工程质量检测费 |  |  | 25.56 | 25.56 | 按工程费用的 1%计 |
| 4.2 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 15.33 | 15.33 | 按工程费用的 0.6%计 |
| 4.3 | 工程保险费 |  |  | 12.78 | 12.78 | 按工程费用的 0.5%计 |
| 三 | 基本预备费 |  |  | 153.68 | 153.68 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 153.68 | 153.68 |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 0.00 |  |
| 五 | 建设工程投资总金额 | 2555.82 | 0.00 | 671.47 | 3227.29 |  |

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年9月28日印发