巴南发改审发〔2022〕561号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于鹿角学校可行性研究报告的批复

重庆巴源建设投资有限公司:

你单位《关于办理鹿角学校可研批复的请示》（巴源公司文〔2022〕106号）收悉。根据安迅达工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设鹿角学校（2101-500113-04-05-234066）。现批复如下:

一、原则同意明科建设咨询有限公司编制的《鹿角学校可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区南泉街道。

四、建设规模及主要建设内容：该项目用地面积41930㎡（合62.8亩），新建总建筑面积43568.79㎡，包括1#教学楼11103.22㎡、2#综合楼6109.88㎡、3#多功能报告厅1312.73㎡、4#教学楼11633.19㎡、5#食堂、风雨操场5042.36㎡、6#车库7280.39㎡、设备用房1066.52㎡、7#门卫室20.50㎡，办学性质为公办学校，共设置54个班（小学36班、中学18班），容纳学生2520人。主要建设内容包括：配套完善校内道路及硬质铺装、绿化、室外运动场、水电气管网等附属工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资40548.25万元。其中：工程费用30738.25万元，工程建设其他费用7061.16万元，预备费2748.84万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、监理、施工、重要设备及材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：鹿角学校估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月9日

附件：

鹿角学校估算表

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 评估报告 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 总价 （万元） |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 30738.25 |  |
| 1 | 1#教学楼 | m2 | 11103.22 |  | 5040.86 |  |
| 1.1 | 土建工程 | m2 | 11103.22 | 2700 | 2997.87 | 主体+装配式+绿建二星级 |
| 1.2 | 装饰工程 | m2 | 11103.22 | 900 | 999.29 |  |
| 1.3 | 给排水工程 | m2 | 11103.22 | 60 | 66.62 |  |
| 1.4 | 电气工程 | m2 | 11103.22 | 250 | 277.58 |  |
| 1.5 | 消防工程 | m2 | 11103.22 | 105 | 116.58 |  |
| 1.6 | 通风及空调工程 | m2 | 11103.22 | 500 | 555.16 |  |
| 1.7 | 弱电工程 | m2 | 11103.22 | 25 | 27.76 |  |
| 2 | 2#综合楼 | m2 | 6109.88 |  | 2773.89 |  |
| 2.1 | 土建工程 | m2 | 6109.88 | 2700 | 1649.67 | 主体+装配式+绿建二星级 |
| 2.2 | 装饰工程 | m2 | 6109.88 | 900 | 549.89 |  |
| 2.3 | 给排水工程 | m2 | 6109.88 | 60 | 36.66 |  |
| 2.4 | 电气工程 | m2 | 6109.88 | 250 | 152.75 |  |
| 2.5 | 消防工程 | m2 | 6109.88 | 105 | 64.15 |  |
| 2.6 | 通风及空调工程 | m2 | 6109.88 | 500 | 305.49 |  |
| 2.7 | 弱电工程 | m2 | 6109.88 | 25 | 15.27 |  |
| 3 | 3#多功能报告厅 | m2 | 1312.73 |  | 714.13 |  |
| 3.1 | 土建工程 | m2 | 1312.73 | 3000 | 393.82 |  |
| 3.2 | 装饰工程 | m2 | 1312.73 | 1500 | 196.91 |  |
| 3.3 | 给排水工程 | m2 | 1312.73 | 60 | 7.88 |  |
| 3.4 | 电气工程 | m2 | 1312.73 | 250 | 32.82 |  |
| 3.5 | 消防工程 | m2 | 1312.73 | 105 | 13.78 |  |
| 3.6 | 通风及空调工程 | m2 | 1312.73 | 500 | 65.64 |  |
| 3.7 | 弱电工程 | m2 | 1312.73 | 25 | 3.28 |  |
| 4 | 4#教学楼 | m2 | 11633.19 |  | 5281.47 |  |
| 4.1 | 土建工程 | m2 | 11633.19 | 2700 | 3140.96 | 主体+装配式+绿建二星级 |
| 4.2 | 装饰工程 | m2 | 11633.19 | 900 | 1046.99 |  |
| 4.3 | 给排水工程 | m2 | 11633.19 | 60 | 69.80 |  |
| 4.4 | 电气工程 | m2 | 11633.19 | 250 | 290.83 |  |
| 4.5 | 消防工程 | m2 | 11633.19 | 105 | 122.15 |  |
| 4.6 | 通风及空调工程 | m2 | 11633.19 | 500 | 581.66 |  |
| 4.7 | 弱电工程 | m2 | 11633.19 | 25 | 29.08 |  |
| 5 | 5#食堂/风雨操场 | m2 | 5042.36 |  | 2518.66 |  |
| 5.1 | 土建工程 | m2 | 5042.36 | 2800 | 1411.86 | 主体+装配式+绿建二星级 |
| 5.2 | 装饰工程 | m2 | 5042.36 | 1200 | 605.08 |  |
| 5.3 | 给排水工程 | m2 | 5042.36 | 60 | 30.25 |  |
| 5.4 | 电气工程 | m2 | 5042.36 | 250 | 126.06 |  |
| 5.5 | 消防工程 | m2 | 5042.36 | 105 | 52.94 |  |
| 5.6 | 通风及空调工程 | m2 | 5042.36 | 500 | 252.12 |  |
| 5.7 | 燃气工程 | m2 | 5042.36 | 55 | 27.73 | 含附属 |
| 5.8 | 弱电工程 | m2 | 5042.36 | 25 | 12.61 |  |
| 6 | 6#车库设备用房 | m2 | 8346.91 |  | 2929.77 |  |
| 6.1 | 土建工程 | m2 | 8346.91 | 2600 | 2170.20 |  |
| 6.2 | 装饰工程 | m2 | 8346.91 | 400 | 333.88 |  |
| 6.3 | 给排水工程 | m2 | 8346.91 | 60 | 50.08 |  |
| 6.4 | 电气工程 | m2 | 8346.91 | 250 | 208.67 |  |
| 6.5 | 消防工程 | m2 | 8346.91 | 105 | 87.64 |  |
| 6.6 | 通风及空调工程 | m2 | 8346.91 | 70 | 58.43 |  |
| 6.7 | 弱电工程 | m2 | 8346.91 | 25 | 20.87 |  |
| 7 | 7#门卫 | m2 | 20.50 | 11000 | 22.55 |  |
| 8 | 总图工程 |  |  |  | 8164.25 |  |
| 8.1 | 土石方工程 |  | 310247.73 |  | 5026.01 |  |
| 8.1.1 | 土方开挖 | m³ | 93074.32 | 12 | 111.69 | 土石比3:7暂估，机械开挖 |
| 8.1.2 | 石方开挖 | m³ | 217173.41 | 62 | 1346.48 |  |
| 8.1.3 | 弃土外运 | m³ | 310247.73 | 115 | 3567.85 | 按30km考虑，弃方25元/m³ |
| 8.2 | 室外运动场 | m2 | 9617.00 | 900 | 865.53 |  |
| 8.3 | 围墙 | m | 802.00 | 800 | 64.16 |  |
| 8.4 | 大门 | 座 | 1.00 | 605000 | 60.50 |  |
| 8.5 | 绿化 | m2 | 14691.52 | 460 | 675.81 | 含海绵城市措施 |
| 8.6 | 室外综合管网 | m2 | 41951.79 | 100 | 419.52 |  |
| 8.7 | 道路与硬质铺装 | m2 | 18228.05 | 500 | 911.40 |  |
| 8.8 | 隔油池、生化池 | 项 | 1.00 | 800000 | 80.00 |  |
| 8.9 | 升旗台 | 项 | 1.00 | 173191 | 17.32 |  |
| 8.10 | 总图照明工程 | 组 | 220.00 | 2000 | 44.00 |  |
| 9 | 附属设备及安装工程 |  | 0.00 |  | 3292.68 |  |
| 9.1 | 智慧校园及信息化 | m2 | 43568.79 | 500 | 2178.44 |  |
| 9.2 | 变配电工程 | m2 | 43568.79 | 180 | 784.24 |  |
| 9.3 | 充电桩 | 套 | 20.00 | 5000 | 10.00 | 7kw/个 |
| 9.4 | 电梯工程 | 部 | 9.00 | 300000 | 270.00 |  |
| 9.5 | 垃圾桶等环卫设施 | 项 | 1.00 | 500000 | 50.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 7061.16 |  |
| 1 | 建设用地费用 |  |  |  | 3438.93 |  |
| 2 | 技术咨询费用 |  |  |  | 2143.91 |  |
| 2.1 | 项目论证费 | 合同价 |  |  | 2.44 |  |
| 2.2 | 勘察费及相关费 |  |  |  | 268.78 |  |
| 2.2.1 | 勘察费 | 计价格〔2002〕10号文、建标〔2007〕164号文 |  |  | 245.91 |  |
| 2.2.2 | 勘察成果审查费 | 渝设协字〔2019〕05号文 |  |  | 14.75 |  |
| 2.2.3 | 勘察外业见证费 | 计价格〔2002〕10号文 |  |  | 8.11 |  |
| 2.3 | 设计费 | 计价格〔2002〕10号文 |  |  | 828.38 |  |
| 2.4 | 施工图审查费 | 渝设协字〔2019〕05号文 |  |  | 8.28 |  |
| 2.5 | 环境影响评价费 | 计价格〔2002〕125号文、发改价格〔2011〕534号文 |  |  | 20.14 |  |
| 2.6 | 招标代理费 | 计价格〔2002〕1980号文、渝招投协〔2015〕11号文 |  |  | 40.92 |  |
| 2.7 | 造价咨询服务费 | 渝价〔2013〕428号文 |  |  | 412.56 |  |
| 2.7.1 | 概算编制（审核）费 |  |  |  | 54.98 |  |
| 2.7.2 | 工程量清单编制（审核）费 |  |  |  | 83.67 |  |
| 2.7.3 | 施工阶段工程造价全过程控制费 |  |  |  | 273.91 |  |
| 2.8 | 工程监理费 | 发改价格〔2007〕670号文 |  |  | 562.42 |  |
| 3 | 工程建设管理费 |  |  |  | 422.70 |  |
| 3.1 | 建设单位管理费 | 财建〔2016〕504号文 |  |  | 407.02 |  |
| 3.2 | 招标投标交易服务费 | 渝价〔2018〕54号文 |  |  | 15.68 |  |
| 4 | 工程相关费用 |  |  |  | 390.03 |  |
| 4.1 | 城市配套建设费 | 渝府发〔2015〕53号文 |  |  | 302.07 |  |
| 4.2 | 人防易地建设费 | 渝价〔2010〕230号文 |  |  | 82.09 |  |
| 4.3 | 水土保持费 | 渝价〔2017〕81号文 |  |  | 5.87 |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  | 665.58 |  |
| 5.1 | 场地准备及临时设施费 | 建标〔2007〕164号文，工程费用*0.8% |  |  | 245.91 |  |
| 5.2 | 安全生产保障费 | 按工程费用的0.4％计取 |  |  | 122.95 |  |
| 5.3 | 防雷工程审核费 | 渝价〔2001〕402号文 |  |  | 3.37 |  |
| 5.4 | 工程保险费 | 建标〔2007〕164号文，按工程费用的0.3%计取 |  |  | 92.21 |  |
| 5.5 | 智慧工地 | 按工程费用的3‰计取 |  |  | 92.21 |  |
| 5.6 | 建筑BIM设计费 | 25元/m2 |  |  | 108.92 |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 2748.84 |  |
| 1 | 基本预备费 | 按（一+二-建设用地费）*8%计 |  |  | 2748.84 |  |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 0.00 |  |
| 五 | 总投资 | 一+二+三+四 |  |  | 40548.25 |  |

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月9日印发