巴南发改审发〔2022〕565号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段可行性研究报告的批复

重庆国际生物城开发投资有限公司:

你单位《关于报送重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段可行性研究报告的函》（国际生物城函〔2022〕278号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司的咨询评估报告，经研究，同意建设重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段（2020-500113-48-01-149158）。现批复如下:

一、原则同意北京希达工程管理咨询有限公司编制的《重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段可行性研究报告》。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目道路总长约1169米为城市次干路及支路，标准路幅宽26米和16米。主要建设内容为道路工程及其附属设施工程、综合管网工程、交通工程、照明工程、结构工程等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资7092.22万元。其中：工程费用4958.32万元，工程建设其他费用1701.88万元（含征地费1260万元），预备费432.02万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：设计、施工、重要设备及材料；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：18个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月12日

附件：

重庆国际生物城滨江高端人才社区配套设施项目土地垴路北段估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 评审单价（万元） | 评审估算（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 设备及工器具购置费用 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 |  | 3580.01 | 1175.99 | 202.33 |  | 4958.32 |  |
| （一） | 道路工程 | 2655.08 | 2655.08 |  |  |  | 2655.08 |  |
| 1 | 路基工程 | 1072.71 | 1072.71 |  |  |  | 1072.71 |  |
| 2 | 路面及附属设施工程 | 827.90 | 827.90 |  |  |  | 827.90 |  |
| 3 | 海绵城市 | 541.85 | 541.85 |  |  |  | 541.85 |  |
| 4 | 人行道及附属工程 | 212.61 | 212.61 |  |  |  | 212.61 |  |
| （二） | 综合管网工程 | 1448.75 | 434.62 | 1014.13 |  |  | 1448.75 |  |
| 1 | 雨水工程 | 475.72 | 142.72 | 333.00 |  |  | 475.72 |  |
| 2 | 污水工程 | 257.91 | 77.37 | 180.54 |  |  | 257.91 |  |
| 3 | 给水工程 | 153.24 | 45.97 | 107.27 |  |  | 153.24 |  |
| 4 | 电力工程 | 293.71 | 88.11 | 205.60 |  |  | 293.71 |  |
| 5 | 通信工程 | 191.55 | 57.47 | 134.09 |  |  | 191.55 |  |
| 6 | 燃气工程 | 76.62 | 22.99 | 53.63 |  |  | 76.62 |  |
| （三） | 照明工程 | 222.10 | 22.21 | 88.84 | 111.05 |  | 222.10 |  |
| （四） | 交通工程 | 182.55 | 18.26 | 73.02 | 91.28 |  | 182.55 |  |
| (五) | 结构工程 | 395.10 | 395.10 |  |  |  | 395.10 |  |
| （六） | 绿化工程 | 54.75 | 54.75 |  |  |  | 54.75 |  |
| 二 | 项目建设其他费 |  |  |  |  | 1701.88 | 1701.88 |  |
| 1 | 征地费 | 15.00 |  |  |  | 1260.00 | 1260.00 | 含边坡用地 |
| 2 | 可研编制费 |  |  |  |  | 4.94 | 4.94 | 可研的合同价 |
| 3 | 勘察费 |  |  |  |  | 10.08 | 10.08 | 合同价 |
| 4 | 勘察成果审查费 |  |  |  |  | 0.67 | 0.67 | 合同价 |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  |  | 44.20 | 44.20 | 合同价 |
| 6 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 8.64 | 8.64 | 渝价［2013］423号 |
| 7 | 环境影响评价费（报告书编制及审核） |  |  |  |  |  |  | 建设项目环境影响评价分类管理名录项目不需要做环境影响评价 |
| 8 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 119.96 | 119.96 | 参考发改价格[2007]670号文 |
| 9 | 项目建设管理费 |  |  |  |  | 73.57 | 73.57 | 参考财建[2016]504号规定下浮30% |
| 10 | 地灾评估费 |  |  |  |  |  |  | 渝价[2002]257号本项目不发生 |
| 11 | 水土保持方案编制费 |  |  |  |  |  |  | 渝水〔2014]23号本项目不发生 |
| 12 | 水保设施竣工验收费 |  |  |  |  |  |  | 渝水〔2014]23号本项目不发生 |
| 13 | 安全生产保障费 |  |  |  |  | 14.87 | 14.87 | 按工程费用的0.3%计取 |
| 14 | 工程保险费 |  |  |  |  | 9.92 | 9.92 | 工程费用的0.2% |
| 15 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 49.58 | 49.58 | 工程费用的1% |
| 16 | 工程质量检测费 |  |  |  |  | 19.83 | 19.83 | 按工程费用的0.4%计取 |
| 17 | 招标代理费 |  |  |  |  | 16.32 | 16.32 | 计价格〔2002〕1980号； |
| 18 | 招投标交易服务费 |  |  |  |  | 5.08 | 5.08 | 渝价[2018]54 号文 |
| 19 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  |  | 64.22 | 64.22 |  |
| 19.1 | 概算评审费 |  |  |  |  | 6.24 | 6.24 |  |
| 19.2 | 工程量清单及组价编制（审核）费 |  |  |  |  | 21.87 | 21.87 | 渝价[2013]428号文下浮30%计取 |
| 19.3 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 |  |  |  |  | 36.11 | 36.11 | 渝价[2013]428号文下浮30%计取 |
| 三 | 基本预备费 |  |  |  |  | 432.02 | 432.02 | 按（一+二-已发生费用）费用之和的8%计 |
| 四 | 项目总投资 |  | 3580.01 | 1175.99 | 202.33 | 2133.89 | 7092.22 |  |

抄送：区规划自然资源局、巴南区城市建设发展管理委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月12日印发