巴南发改审发〔2022〕592号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区木洞镇人民政府：

你单位《关于报批巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程概算（投资计划）的函》（木洞府函（2022）229号）已收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程（2204-500113-04-01-713216）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：移民房屋破损外墙修复约25431.31m²，社区活动中心屋面整治约200m²；改造和新建文化健身活动场地约500m²，配套健身器材42套；约10栋房屋加装电梯；约26栋老旧房屋管网改造、消防设施、小区环境、小区安防、社区服务等设施建设。

五、工程总投资2167.83万元。其中：建筑安装工程费1856.81万元，工程建设其他费用207.79万元，预备费用103.23 万元。资金来源：三峡后续市级专项补助资金。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月28日

附件：

巴南区木洞城镇移民安置区综合帮扶工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 审核 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安费 | 工程建设其它费 | 合计（万元） | 备注 |
| 一 | 工程建设直接费用 | 1856.81 |  | 1856.81 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  | 207.79 | 207.79 |  |
| 1 | 技术咨询费 |  | 11.64 | 11.64 |  |
| 2 | 工程勘察设计费 |  | 55.99 | 55.99 |  |
| 3 | 勘察成果审查费 |  | 0.9 | 0.9 |  |
| 4 | 施工图审查费 |  | 4.86 | 4.86 | 按设计费用10% |
| 5 | 环境影响评价费 |  | 3.71 | 3.71 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 6 | 招标代理服务费 |  | 5.34 | 5.34 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 7 | 工程建设监理费 |  | 51.92 | 51.92 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8 | 工程造价咨询服务费 |  | 36.01 | 36.01 |  |
| 8.1 | 概算编制 |  | 3.45 | 3.45 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8.2 | 工程量清单及组价编制费 |  | 6.9 | 6.9 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8.3 | 工程量清单及组价编制费 |  | 6.9 | 6.9 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8.4 | 工程量清单及组价审核费 |  | 6.9 | 6.9 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8.5 | 工程结算审核费 |  | 9.05 | 9.05 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 8.6 | 施工阶段工程造价全过程控制 |  | 13.16 | 13.16 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 9 | 工程建设管理费 |  | 28.81 | 28.81 |  |
| 9.1 | 建设单位管理费 |  | 26.28 | 26.28 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》80%计算 |
| 9.2 | 招标投标交易服务费 |  | 2.53 | 2.53 | 《关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》（渝价(2018) 54号）80%计算 |
| 10 | 工程保险费 |  | 7.43 | 7.43 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》 |
| 11 | 场地准备及临时设施费 |  | 1.18 | 1.18 | 2021年《重庆市建筑安装工程设计概算编制办法》 |
| 三 | 预备费 |  |  | 103.23 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 103.23 | （一+二）*5% |
| 四 | 建设投资（一+二+三） |  |  | 2167.83 |  |
| 五 | 项目总投资 |  |  | 2167.83 |  |

抄送：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月28日印发