巴南发改审发〔2022〕598号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善

工程概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府：

你单位《关于巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善工程申请概算暨投资计划批复的函》（麻柳嘴府函（2022）99号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司巴南分公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善工程（2204-500113-04-05-839818）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区麻柳嘴镇。

四、建设规模及主要建设内容：1.麻柳嘴集镇外立面、室内装修、门窗更换等，建筑面积约3200平方米。场镇外立面改造约7700平方米。包含窗户改造，防盗网。空调机位改造等；2.雨污管网更换，总长度约1580m，管径DN400至DN800；3.污水提升泵站50m³/h一座及45m³调节池一座；4.公路路面恢复，恢复面积约5400平米；5.集傎饮水主管含改造管道0.93km、给水阀井、排气排泥阀井等；6.集镇人行道路翻新和路灯安装，长度约1075米，广场地砖及篮球场改造。

五、工程总投资3285.47万元。其中：建筑安装工程费2899.07万元，工程建设其他费用229.95 万元，预备费用156.45 万元。资金来源：申请三峡后续项目建设资金。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善工程总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年10月31日

附件：

巴南区麻柳嘴镇集镇基础设施完善工程总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  | 概算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑费用 | 设备购置及安装费用 | 其它费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 2899.07 |  |
| 1 | 建筑安装工程费 | 2899.07 |  |  | 2899.07 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 229.95 | 229.95 |  |
| 1 | 技术咨询费 |  |  | 179.58 | 179.58 |  |
| 1.1 | 可研、初步设计费 |  |  | 51.75 | 51.75 | 合同价 |
| 1.2 | 工程勘察费 |  |  | 5.00 | 5.00 | 发改价格[2015]299号 |
| 1.3 | 勘察外业鉴证费 |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4 | 勘测成果审查费 |  |  | 0.30 | 0.30 | 渝价[2013]423号 |
| 1.5 | 工程设计费 |  |  | 48.25 | 48.25 | 发改价格[2015]299号，下浮20%，施工图设计阶段60% |
| 1.6 | 施工图审查费 |  |  | 5.13 | 5.13 | 渝价[2014]82号 |
| 1.7 | 招标代理费 |  |  | 6.50 | 6.50 | 计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号50%计取 |
| 1.8 | 工程造价咨询费 |  |  | 24.94 | 24.94 |  |
| 1.8.1 | 概算审查费 |  |  | 0.00 | 0.00 | 未发生 |
| 1.8.2 | 工程量清单组价编制及审查费 |  |  | 9.45 | 9.45 | 渝价[2013]428号，下浮50% |
| 1.8.3 | 施工阶段工程造价全过程控制 |  |  | 15.50 | 15.50 | 渝价[2013]428号，下浮50% |
| 1.8.4 | 工程结算审核 |  |  | 0.00 | 0.00 | 未发生 |
| 1.9 | 工程建设监理费 |  |  | 37.84 | 37.84 | 发改价[2015]299号文，下浮50% |
| 1.10 | 竣（交）工验收费 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 2 | 工程建设管理费 |  |  | 40.22 | 40.22 |  |
| 2.1 | 建设单位管理费 |  |  | 37.79 | 37.79 | 渝 价[2016]504号文 |
| 2.2 | 招标投标交易服务费 |  |  | 2.44 | 2.44 | 渝价[2016]232号、渝价[2011]462号 |
| 3 | 其它费用 |  |  | 10.15 | 10.15 |  |
| 3.1 | 工程保险费 |  |  | 10.15 | 10.15 |  |
| 三 | 预备费 |  |  | 156.45 | 156.45 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 156.45 | 156.45 | (一+二)*5% |
| 四 | 总投资 |  |  | 3285.47 | 3285.47 | （一+二+三） |

抄送：重庆市巴南区住房和城乡建设委员会。

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年10月31日印发