巴南发改审发〔2022〕663号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程（道路工程）概算暨投资计划

的批复

重庆融智畅达城市建设开发有限公司：

你单位《关于申请巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程（道路工程）概算暨投资计划的函》（融资畅达经函〔2022〕34号）已收悉。根据安迅达工程咨询有限公司重庆分公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程纳入我区2022年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程（道路工程）（2020-500113-48-01-145881）。

二、建设性质：新建。

三、建设地点：巴南区界石镇。

四、建设规模及主要建设内容：占地面积约2.2平方公里，新建市政道路18条，道路总长约15.35km（其中桥梁总长约1.32km），包含城市主干路2条，城市次干路3条，城市支路13条，桥梁10座，路幅宽度16-40m，设计车速30-50km/h，采用沥青混凝土路面；新建人行步道6条，步道总长约1.06km，路幅宽度8m。项目建设内容包括场地平整土石方工程、道路工程、道路附属工程、桥梁工程、绿化景观、建筑工程以及给水、雨水、污水、照明、电力、通信、燃气等综合管网工程。

五、工程总投资308270.61万元。其中：建筑安装工程费125405.68万元，工程建设其他费用164814.43万元（其中土地征用及补偿费157500万元），预备费用6636.01万元，建设期贷款利息11414.49万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程（道路工程）总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月23日

附件：

巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施工程（道路工程）总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 长度（m） | 审核金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 15344.74 | 125405.68 |  |
| 1.1 | Z1路 | 436.01 | 943.84 |  |
| 1.1.1 | 土石方工程 |  | 94.19 |  |
| 1.1.2 | 道路工程 |  | 264.51 |  |
| 1.1.3 | 支挡工程 |  | 335.44 |  |
| 1.1.4 | 交通工程 |  | 7.93 |  |
| 1.1.5 | 照明工程 |  | 20.60 |  |
| 1.1.6 | 排水工程 |  | 118.38 |  |
| 1.1.7 | 电力工程 |  | 102.79 |  |
| 1.2 | Z2路 | 2355.41 | 24812.02 |  |
| 1.2.1 | 土石方工程 |  | 1951.45 |  |
| 1.2.2 | 道路工程 |  | 3301.22 |  |
| 1.2.3 | 支挡工程 |  | 6002.76 |  |
| 1.2.4 | 1号桥梁工程 |  | 1638.80 |  |
| 1.2.5 | 2号桥梁工程 |  | 1890.96 |  |
| 1.2.6 | 3号桥梁工程 |  | 4357.63 |  |
| 1.2.7 | 4号桥梁工程 |  | 3320.13 |  |
| 1.2.8 | 交通工程 |  | 206.59 |  |
| 1.2.9 | 照明工程 |  | 344.07 |  |
| 1.2.10 | 排水工程 |  | 1075.74 |  |
| 1.2.11 | 电力工程 |  | 722.67 |  |
| 1.3 | Z3路 | 1726.34 | 9712.75 |  |
| 1.3.1 | 土石方工程 |  | 2551.85 |  |
| 1.3.2 | 道路工程 |  | 2261.53 |  |
| 1.3.3 | 支挡工程 |  | 663.34 |  |
| 1.3.4 | Z3桥梁工程 |  | 1938.70 |  |
| 1.3.5 | 交通工程 |  | 181.80 |  |
| 1.3.6 | 照明工程 |  | 233.17 |  |
| 1.3.7 | 排水工程 |  | 1179.78 |  |
| 1.3.8 | 电力工程 |  | 702.58 |  |
| 1.4 | Z4路 | 1785.68 | 7119.52 |  |
| 1.4.1 | 土石方工程 |  | 2003.45 |  |
| 1.4.2 | 道路工程 |  | 1016.59 |  |
| 1.4.3 | 支挡工程 |  | 715.47 |  |
| 1.4.4 | Z4桥梁工程 |  | 2302.66 |  |
| 1.4.5 | 交通工程 |  | 21.54 |  |
| 1.4.6 | 照明工程 |  | 84.20 |  |
| 1.4.7 | 排水工程 |  | 531.14 |  |
| 1.4.8 | 电力工程 |  | 444.47 |  |
| 1.5 | Z5路 | 939.98 | 11824.28 |  |
| 1.5.1 | 土石方工程 |  | 1697.75 |  |
| 1.5.2 | 道路工程 |  | 1462.71 |  |
| 1.5.3 | 支挡工程 |  | 1861.46 |  |
| 1.5.4 | Z5桥梁工程 |  | 5414.92 |  |
| 1.5.5 | 交通工程 |  | 11.08 |  |
| 1.5.6 | 照明工程 |  | 118.89 |  |
| 1.5.7 | 排水工程 |  | 966.51 |  |
| 1.5.8 | 电力工程 |  | 290.96 |  |
| 1.6 | H1路 | 1337.53 | 15667.46 |  |
| 1.6.1 | 土石方工程 |  | 1984.36 |  |
| 1.6.2 | 道路工程 |  | 3202.79 |  |
| 1.6.3 | 支挡工程 |  | 4722.10 |  |
| 1.6.4 | H1桥梁工程 |  | 3329.94 |  |
| 1.6.5 | 交通工程 |  | 343.39 |  |
| 1.6.6 | 照明工程 |  | 324.89 |  |
| 1.6.7 | 排水工程 |  | 1096.91 |  |
| 1.6.8 | 电力工程 |  | 663.08 |  |
| 1.7 | H2路 | 607.07 | 1567.86 |  |
| 1.7.1 | 土石方工程 |  | 482.02 |  |
| 1.7.2 | 道路工程 |  | 302.97 |  |
| 1.7.3 | 支挡工程 |  | 241.78 |  |
| 1.7.4 | 交通工程 |  | 7.68 |  |
| 1.7.5 | 照明工程 |  | 26.49 |  |
| 1.7.6 | 排水工程 |  | 363.03 |  |
| 1.7.7 | 电力工程 |  | 143.89 |  |
| 1.8 | H3路 | 225.15 | 341.72 |  |
| 1.8.1 | 土石方工程 |  | 150.65 |  |
| 1.8.2 | 道路工程 |  | 118.00 |  |
| 1.8.3 | 支挡工程 |  | 3.34 |  |
| 1.8.4 | 交通工程 |  | 11.34 |  |
| 1.8.5 | 照明工程 |  | 8.85 |  |
| 1.8.6 | 排水工程 |  | 49.54 |  |
| 1.9 | H4路 | 1103.75 | 11323.77 |  |
| 1.9.1 | 土石方工程 |  | 1987.52 |  |
| 1.9.2 | 道路工程 |  | 1807.94 |  |
| 1.9.3 | 支挡工程 |  | 413.27 |  |
| 1.9.4 | H4桥梁工程 |  | 5674.81 |  |
| 1.9.5 | 交通工程 |  | 361.93 |  |
| 1.9.6 | 照明工程 |  | 196.25 |  |
| 1.9.7 | 排水工程 |  | 457.36 |  |
| 1.9.8 | 电力工程 |  | 424.69 |  |
| 1.10 | H5路 | 524.70 | 3054.13 |  |
| 1.10.1 | 土石方工程 |  | 794.63 |  |
| 1.10.2 | 道路工程 |  | 413.40 |  |
| 1.10.3 | 支挡工程 |  | 1358.13 |  |
| 1.10.4 | 交通工程 |  | 13.32 |  |
| 1.10.5 | 照明工程 |  | 32.21 |  |
| 1.10.6 | 排水工程 |  | 288.83 |  |
| 1.10.7 | 电力工程 |  | 153.61 |  |
| 1.11 | H6路 | 416.71 | 1034.61 |  |
| 1.11.1 | 土石方工程 |  | 120.43 |  |
| 1.11.2 | 道路工程 |  | 503.48 |  |
| 1.11.3 | 支挡工程 |  | 128.72 |  |
| 1.11.4 | 交通工程 |  | 7.48 |  |
| 1.11.5 | 照明工程 |  | 29.49 |  |
| 1.11.6 | 排水工程 |  | 117.26 |  |
| 1.11.7 | 电力工程 |  | 127.75 |  |
| 1.12 | H7路 | 371.75 | 807.53 |  |
| 1.12.1 | 土石方工程 |  | 228.30 |  |
| 1.12.2 | 道路工程 |  | 257.88 |  |
| 1.12.3 | 支挡工程 |  | 52.41 |  |
| 1.12.4 | 交通工程 |  | 6.24 |  |
| 1.12.5 | 照明工程 |  | 27.79 |  |
| 1.12.6 | 排水工程 |  | 108.89 |  |
| 1.12.7 | 电力工程 |  | 126.02 |  |
| 1.13 | H8路 | 373.34 | 1586.32 |  |
| 1.13.1 | 土石方工程 |  | 76.70 |  |
| 1.13.2 | 道路工程 |  | 342.70 |  |
| 1.13.3 | 支挡工程 |  | 926.71 |  |
| 1.13.4 | 交通工程 |  | 6.24 |  |
| 1.13.5 | 照明工程 |  | 29.09 |  |
| 1.13.6 | 排水工程 |  | 87.83 |  |
| 1.13.7 | 电力工程 |  | 117.05 |  |
| 1.14 | H9路 | 1257.71 | 13701.33 |  |
| 1.14.1 | 土石方工程 |  | 2333.83 |  |
| 1.14.2 | 道路工程 |  | 2528.88 |  |
| 1.14.3 | 支挡工程 |  | 2251.43 |  |
| 1.14.4 | H9桥梁工程 |  | 4275.19 |  |
| 1.14.5 | 交通工程 |  | 259.11 |  |
| 1.14.6 | 照明工程 |  | 227.78 |  |
| 1.14.7 | 排水工程 |  | 1106.61 |  |
| 1.14.8 | 电力工程 |  | 718.50 |  |
| 1.15 | H10路 | 476.52 | 1336.17 |  |
| 1.15.1 | 土石方工程 |  | 76.74 |  |
| 1.15.2 | 道路工程 |  | 364.23 |  |
| 1.15.3 | 支挡工程 |  | 93.67 |  |
| 1.15.4 | 交通工程 |  | 12.06 |  |
| 1.15.5 | 照明工程 |  | 33.57 |  |
| 1.15.6 | 排水工程 |  | 611.29 |  |
| 1.15.7 | 电力工程 |  | 144.61 |  |
| 1.16 | H11路 | 794.98 | 3708.45 |  |
| 1.16.1 | 土石方工程 |  | 312.58 |  |
| 1.16.2 | 道路工程 |  | 800.89 |  |
| 1.16.3 | 支挡工程 |  | 1137.36 |  |
| 1.16.4 | 交通工程 |  | 150.10 |  |
| 1.16.5 | 照明工程 |  | 104.77 |  |
| 1.16.6 | 排水工程 |  | 916.15 |  |
| 1.16.7 | 电力工程 |  | 286.60 |  |
| 1.17 | H12路 | 232.04 | 398.51 |  |
| 1.17.1 | 土石方工程 |  | 97.35 |  |
| 1.17.2 | 道路工程 |  | 147.24 |  |
| 1.17.3 | 交通工程 |  | 3.92 |  |
| 1.17.4 | 照明工程 |  | 9.64 |  |
| 1.17.5 | 排水工程 |  | 83.07 |  |
| 1.17.6 | 电力工程 |  | 57.29 |  |
| 1.18 | H13路 | 380.07 | 5208.24 |  |
| 1.18.1 | 土石方工程 |  | 614.94 |  |
| 1.18.2 | 道路工程 |  | 708.36 |  |
| 1.18.3 | 支挡工程 |  | 3668.94 |  |
| 1.18.4 | 交通工程 |  | 4.23 |  |
| 1.18.5 | 照明工程 |  | 16.98 |  |
| 1.18.6 | 排水工程 |  | 101.56 |  |
| 1.18.7 | 电力工程 |  | 93.23 |  |
| 1.19 | 绿化工程 |  | 3338.83 |  |
| 1.19.1 | 绿化工程 |  | 3338.83 |  |
| 1.20 | 弃方处置 |  | 2051.65 |  |
| 1.20.1 | 弃方处置 |  | 2051.65 |  |
| 1.21 | 污水管网维护及新建 |  | 1755.67 |  |
| 1.21.1 | 污水管网维护新建 |  | 1755.67 |  |
| 1.22 | 给水工程 |  | 1302.42 |  |
| 1.22.1 | 给水工程 |  | 1302.42 |  |
| 1.23 | 通信工程 |  | 1875.15 |  |
| 1.23.1 | 通信工程 |  | 1875.15 |  |
| 1.24 | 燃气工程 |  | 933.45 |  |
| 1.24.1 | 燃气工程 |  | 933.45 |  |
| 二 | 建设项目其他费 |  | 164814.43 |  |
| 1 | 前期费用 |  | 158127.03 |  |
| 1.1 | 土地征用及补偿费 | 3150亩 | 157500.00 | 根据业主回复“征地面积约3150亩，按50万元/亩计算” |
| 1.2 | 场地准备及临时设施费 | 工程费 | 627.03 | 《2021概算定额-建筑安装编制办法》 |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 |  | 6687.40 |  |
| 2.1 | 项目建设管理费 | 工程总概算 | 1041.62 | 财建[2016]504号文 |
| 2.2 | 建设工程监理费 | 工程费 | 1507.00 | 发改价格[2007]670号 |
| 2.3 | 招标代理服务费 | 工程费 | 70.08 | 计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号 |
| 2.4 | 招标交易服务费 | 工程费 | 25.00 | 渝价[2018]54号文 |
| 2.5 | 前期工作费 |  | 753.94 |  |
| 2.5.1 | 项目建议书编制费 | 合同金额 | 3.90 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.2 | 可行性研究报告编制费 | 合同金额 | 15.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.3 | 项目建议书评估费 | 估算投资额 | 15.13 | 渝价[2013]430号 |
| 2.5.4 | 可行性研究报告评估费 | 估算投资额 | 20.32 | 渝价[2013]430号 |
| 2.5.5 | 环境影响评价费 | 合同金额 | 6.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.6 | 地质灾害危险性评估费 | 合同金额 | 7.50 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.7 | 社会稳定风险分析报告编制费 | 合同金额 | 13.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.8 | 社会稳定风险评估费 | 合同金额 | 13.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.9 | 防洪评价费 | 合同金额 | 19.50 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.10 | 控制详细规划编制必要性评估报告费 | 合同金额 | 8.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.11 | 地形测量及数据更新技术服务费 | 合同金额 | 20.13 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.12 | 控制性详细规划的交通影响评价费 | 合同金额 | 27.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.13 | 控制性详细规划交通流量预测报告费 | 合同金额 | 16.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.14 | 控制性详细规划洪水分析计算报告费 | 合同金额 | 9.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.15 | 土地利用总体规划局部调整技术服务费 | 合同金额 | 13.50 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.16 | 控制性详细规划研究费 | 合同金额 | 82.35 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.17 | 区域三维道路及场平优化技术服务费 | 合同金额 | 49.40 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.18 | 管线测量技术服务费 | 合同金额 | 14.40 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.19 | 工程地质勘察外业见证费 | 合同金额 | 13.10 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.20 | 控规一般技术性内容修改费 | 合同金额 | 36.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.21 | 拟征地项目土地勘测定界费 | 合同金额 | 16.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.22 | 使用林地可行性研究报告费 | 合同金额 | 16.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.23 | 规划用地矿产压覆评估费 | 合同金额 | 5.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.24 | 土壤污染状况调查技术服务费 | 合同金额 | 282.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.25 | 征地红线外剩余集体土地勘测定界费 | 合同金额 | 3.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.5.26 | 地形管线测量技术服务费 | 合同金额 | 24.91 | 根据合同按实计算 |
| 2.6 | 工程勘察费 | 合同金额 | 422.38 | 根据合同按实计算 |
| 2.7 | 工程勘察成果审查费 | 合同金额 | 25.12 | 根据合同按实计算 |
| 2.8 | 工程设计费 | 合同金额 | 712.68 | 根据合同按实计算 |
| 2.9 | 施工图设计审查费 | 合同金额 | 136.40 | 根据合同按实计算 |
| 2.10 | 工程造价咨询费 |  | 1500.71 |  |
| 2.10.1 | 概算审核费 | 合同金额 | 1.80 | 根据合同按实计算 |
| 2.10.2 | 工程量清单及组价编制费 | 工程费 | 259.06 | 渝价[2013]428号 |
| 2.10.3 | 工程量清单及组价审核费 | 工程费 | 259.06 | 渝价[2013]428号 |
| 2.10.4 | 工程量清单结算审核费 | 工程费 | 196.36 | 渝价[2013]428号 |
| 2.10.5 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 | 工程费 | 784.43 | 渝价[2013]428号 |
| 2.11 | 工程保险费 | 工程费 | 376.22 | 《2021概算定额-建筑安装编制办法》 |
| 2.12 | 水土保持方案编制费 | 合同金额 | 24.00 | 根据合同按实计算 |
| 2.13 | 竣工财务决算审计费 | 投资额 | 71.25 | 渝价（2011）257号文 |
| 2.14 | 边坡、基坑方案审查费 |  | 21.00 | 根据业主回复按210000元暂估 |
| 三 | 预备费用 |  | 6636.01 |  |
| 1 | 基本预备费 | 工程费+工程建设其他费-土地征用及补偿费 | 6636.01 | 《2021概算定额-建筑安装编制办法》 |
| 四 | 专项费用 |  | 11414.49 |  |
| 1 | 建设期贷款利息 | 建设项目总概算（不含建设期贷款利息） | 11414.49 | 根据业主回复“考虑80%贷款，贷款利率4.75%，建设期2年，均衡贷款” |
| 五 | 概算总金额 |  | 308270.61 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月23日印发