巴南发改审发〔2022〕646号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于丰盛古镇历史文化展览中心周边市政道路工程项目建议书的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位的《关于丰盛古镇历史文化展览中心周边市政道路工程项目建议书的函》已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：丰盛古镇历史文化展览中心周边市政道路工程（2212-500113-04-01-333366）

二、建设性质：新建

三、建设地点：巴南区丰盛镇

四、建设规模及主要建设内容：该项目路线全长约320.264米，按城市支路进行设计，设计时速每小时30公里,标准路幅宽23米，采用沥青混凝土路面结构形式。主要建设内容包含路基工程、路面工程、综合管网、交通工程及路灯等配套设施。

五、工程总投资约2941.16万元。其中：工程费用约1372.83万元，工程建设其他费用约1350.46万元（含征地及拆迁补偿费约1113.10万元），预备费约217.87万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月8日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月8日印发