巴南发改审发〔2022〕668号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于走马梁康福苑工程项目建议书的批复

重庆市巴南公路建设有限公司：

你单位的《关于走马梁康福苑工程项目建议书的函》已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：走马梁康福苑工程（2212-500113-04-05-619987）

二、建设性质：新建

三、建设地点：巴南区龙洲湾街道

四、建设规模及主要建设内容：该项目位于花溪组团C1-4/04地块内，总占地面积约10.3亩，主要建设内容为综合服务楼、综合管网、环境工程等。

五、工程总投资约8053.75万元。其中：工程费用约5150万元，工程建设其他费用约2459.77万元（含土地费约2060万元），预备费约443.98万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月23日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月23日印发