巴南发改审发〔2022〕628号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区姜家镇姜白路改造工程可行性

研究报告的批复

重庆市巴南区姜家镇人民政府:

你单位《关于申请巴南区姜家镇姜白路改造工程可行性研究报告审批的函》（姜家府函〔2022〕48号）收悉。根据京延工程咨询有限公司重庆巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区姜家镇姜白路改造工程（2208-500113-04-01-375362）。现批复如下:

一、原则同意中都工程设计有限公司编制的《巴南区姜家镇姜白路改造工程可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区姜家镇。

四、建设规模及主要建设内容：该项目路线全长约8.91 Km，按照四级公路标准进行改造，设计时速20km/h，路基宽度为6.5m，路面宽度6.0m，沥青路面。建设内容包括：路基、路面、排水、桥涵、交通安全设施等工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资1727.90万元。其中：工程费用1450.15万元，工程建设其他费用120.67万元，预备费157.08万元。项目资金来源为：上级补助资金及业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：4个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

附件：巴南区姜家镇姜白路改造工程概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年11月14日

附件：

巴南区姜家镇姜白路改造工程概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 评估 工程量 | 评估单价(元) | 评估合计 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 |  |  | 1450.15 |  |
| 一 | 路基工程 |  |  | 379.92 |  |
| （一） | 挖除旧路面 |  |  | 66.12 |  |
| 1 | 原水泥混凝土路面破碎压实 | 34800.00 | 19.00 | 66.12 |  |
| （二） | 路基挖方 |  |  | 123.03 |  |
| 1 | 挖土方 | 39506.00 | 14.00 | 55.31 |  |
| 2 | 挖石方 | 16931.00 | 40.00 | 67.72 |  |
| （三） | 路基填方 |  |  | 17.63 |  |
| 1 | 利用土方填筑 | 29391.00 | 6.00 | 17.63 |  |
| （四） | 特殊路基处理 |  |  | 10.30 |  |
| 1 | 挖於换填 | 515.00 | 200.00 | 10.30 |  |
| （五） | 排水工程 |  |  | 137.21 |  |
| 1 | 混凝土圬工 | 1247.40 | 1100.00 | 137.21 |  |
| （六） | 防护与加固工程 |  |  | 25.61 |  |
| 1 | C20片石混凝土挡土墙 | 333.00 | 700.00 | 23.31 |  |
| 2 | M7.5浆砌片石挡土墙 | 48.00 | 480.00 | 2.30 |  |
| 二 | 路面工程 |  |  | 938.32 |  |
| （一） | 沥青混凝土路面 |  |  | 720.77 |  |
| 1 | 路面基层 |  |  | 298.43 |  |
| 1.1 | 20cm厚水泥稳定类5.0%基层 | 47408.00 | 62.95 | 298.43 |  |
| 2 | 沥青混凝土面层 |  |  | 422.33 |  |
| 2.1 | 5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C面层 | 62108.00 | 68.00 | 422.33 |  |
| （二） | 水泥混凝土路面 |  |  | 95.01 |  |
| 1 | 路面垫层 |  |  | 13.73 |  |
| 1.1 | 10cm厚碎石垫层 | 6502.00 | 21.12 | 13.73 |  |
| 2 | 水泥混凝土面层 |  |  | 81.28 |  |
| 2.1 | 20cm厚C25水泥混凝土 | 6502.00 | 125.00 | 81.28 |  |
| （三） | 路面零星工程 |  |  | 115.07 |  |
| 1 | 50cm厚C25混凝土路肩 | 1984.00 | 580.00 | 115.07 |  |
| （四） | 旧路面处理 |  |  | 7.48 |  |
| 1 | 聚酯玻纤布 | 2151.00 | 13.00 | 2.80 |  |
| 2 | 三层4cm双向土工格栅 | 2925.00 | 16.00 | 4.68 |  |
| 三 | 桥梁涵洞工程 |  |  | 30.60 |  |
| （一） | 涵洞工程 |  |  | 30.60 |  |
| 1 | 钢筋混凝土圆管涵1-φ0.5m | 127.50 | 2400.00 | 30.60 |  |
| 四 | 交通工程及沿线设施 |  |  | 79.88 |  |
| 1 | 交通安全设施 | 8.91 | 89647.92 | 79.88 |  |
| 五 | 专项费用 |  |  | 21.43 |  |
| 1 | 安全生产费 | 1.00 | 214307.19 | 21.43 |  |
| 第二部分 | 土地使用及拆迁补偿费 |  |  | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费 |  |  | 120.67 |  |
| 一 | 建设项目管理费 |  |  | 67.47 |  |
| 1 | 建设单位（业主）管理费 |  |  | 36.02 | 财建[2003]71号 |
| 2 | 工程监理费 |  |  | 22.89 | 渝价【2000】352号文 |
| 3 | 设计文件审查费 |  |  | 1.01 | 渝价[2013]423号 |
| 4 | 竣（交）工验收试验检测费 |  |  | 5.05 |  |
| 5 | 招标代理服务费 |  |  | 2.50 | 发改价格[2011]534号及计价格【2002】1980号文 |
| 二 | 建设项目前期工作费 |  |  | 35.80 |  |
| 1 | 可行性研究费 |  |  | 4.00 | 根据发改价格[2015] 299号精神，参考渝价〔2013〕430号 |
| 2 | 勘察费 |  |  | 2.00 | 计价格[2002]10号 |
| 3 | 设计费 |  |  | 18.00 | 计价格[2002]10号 |
| 4 | 环境影响评价费 |  |  | 1.00 | 发改价格[2011]534号及计价格【2002】125号文 |
| 5 | 工程造价咨询费用 |  |  | 5.00 | 渝价[2013]428号文 |
| 三 | 工程保险费 |  |  | 5.80 | 建筑安装工程费×0.4% |
| 四 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 11.60 | 按工程建设费用的0.8%计取 |
| 第四部分 | 预备费 |  |  | 157.08 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 157.08 | 10% |
| 2 | 价差预备费 |  |  | 0 |  |
| 第五部分 | 建设期贷款利息 |  |  | 0 |  |
| 第六部分 | 项目总投资 |  |  | 1727.90 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年11月14日印发