巴南发改审发〔2022〕648号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目可行性研究报告审查意见的函

重庆融智创达城市建设开发有限公司:

你单位《 关于重庆市巴南区高职城二期二组团土地整治项目可行性研究报告的函》（融智创达前函〔2022〕11号）收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的咨询评估报告，经研究，现提出审查意见如下:

- 《高职城二期二组团土地整治项目可行性研究报告》内容较全面，基本达到国家规定的编制深度要求，原则同意重庆同丰工程管理咨询有限公司编制的《高职城二期二组团土地整治项目可行性研究报告》，该项目在线服务监管平台代码：2208-500113-04-01-632804。

二、建设性质：新建。

三、建设地址：巴南区高职城片区。

四、建设规模及主要建设内容：道路建设共计24条，总长约 32 公里。主要建设内容包含24条道路（横十二路、横十三路、横十四路、横十五路、纵一路、尚文大道一支路、尚文大道二支路、尚文大道三支路、尚文大道四支路、尚文大道一期工程、高职城片区纵一路（一期）工程、尚文大道二期工程、燕尾山道路工程、云滨路延伸段道路工程、马坝坪支路、横十路工程、云城路工程、生态科技城滨河路上游段、横十六路工程、横十七路工程、横十八路工程、生态科技城滨河路支路工程、尚文大道五支路工程、规划道路工程）以及道路内的综合管廊、排水、桥梁、附属绿化、交安工程、河道改移等；建设内容包含土石方工程、道路工程、桥梁工程、综合管网工程、绿化工程、道路照明工程以及满足道路使用功能的相关附属配套工程。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资368138.61万元。其中：工程费用316710.61万元，工程建设其他费用27344.17万元，预备费24083.83万元。项目资金来源为：业主自筹。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：36个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、根据《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）文件精神，此审查意见作为项目后续开展论证、办理手续的技术要件。请你单位据此与有关部门联系，进一步开展前期工作，办理有关建设手续。

重庆市巴南区发展和改革委员会

2022年12月8日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2022年12月8日印发