巴南发改审发〔2023〕6号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于P03地块周边市政道路工程项目建议书

的批复

重庆市渝兴建设投资有限公司：

你单位的《关于申请下达P03地块周边市政道路工程项目建议书批复的函》已收悉。经研究，同意该项目建议书，现批复如下：

一、项目名称：P03地块周边市政道路工程（2212-500113-04-01-276601）

二、建设性质：新建

三、建设地点：巴南区莲花街道

四、建设规模及主要建设内容：本项目共包含三条道路市政道路，共计长度1754米。其中P03地块周边市政道路（秦家院段）为城市次干道，长约500米，标准路幅宽度26米；P03地块西侧市政道路工程为城市主干道，道路长约755米，标准路幅宽度36米；P03地块支路工程道路长约499米，标准路幅宽度16米。工程建设内容包括道路工程、交通工程、综合管网工程、照明工程、景观绿化工程、改河水利工程及相关的配套设施。

五、工程总投资约29461.73万元。其中：工程费用约19222.45万元，工程建设其他费用约8086.37万元（含土地费用约5779.68万元），预备费约2152.91万元。资金来源:业主自筹。

六、接文后抓紧做好项目设计等前期工作，完成规划选址、国土预审意见等相关审查批复，编制项目可行性研究报告报我委审批。

特此批复

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年1月3日

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年1月3日印发