巴南发改审发〔2023〕42号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目可行性研究报告的批复

重庆市巴南区住房和城乡建设委员会:

你单位《关于报送花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目申请可行性研究报告审批的函》（巴住建函〔2023〕7号）收悉。根据专家评估意见，经研究，同意建设花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目（2302-500113-04-01-843678）。现批复如下:

- 原则同意中元国际投资咨询中心有限公司编制的《花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区花溪街道。

四、建设规模及主要建设内容：主要内容为改造及新建排水管网12.18公里，道角街及其支路恢复工程1.995公里，环境绿化工程2600平方米；改建社区公共服务设施和停车场，建筑面积约13000平方米；新建露天生态停车场3700平方米，配套安装快速充电桩等。（具体建设规模以相关部门核定为准）

五、项目总投资11207.05万元。其中：工程费用9448.21万元，工程建设其他费用928.69万元，预备费830.15万元。项目资金来源为：重庆市渝兴建设投资有限公司出资和区财政出资。

六、招标核准：

（一）招标范围：勘察、设计、施工、监理、设备；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：24个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续，待初步设计批复后，将投资概算报我委审批。

附件：花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年2月10日

附件：

花溪道角片区老旧小区配套基础设施改造项目估算表

| 序号 | 项目名称 | 工程费 （万元） | 安 装 工程费 （万元） | 其他费用（万元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 8328.01 | 1120.20 |  | 9448.21 |  |
| （一） | 邻里中心 | 3838.00 | 1100.20 |  | 4938.20 |  |
| 1 | 主体工程 | 3838.00 |  |  | 3838.00 |  |
| 1.1 | 钢结构顶棚拆除工程 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
| 1.2 | 土建工程 | 2860.00 |  |  | 2860.00 |  |
| 1.3 | 装饰工程 | 975.00 |  |  | 975.00 |  |
| 2 | 配套工程 |  | 1100.20 |  | 1100.20 |  |
| 2.1 | 给排水工程 |  | 32.50 |  | 32.50 |  |
| 2.2 | 消防水及消防报警 |  | 97.50 |  | 97.50 |  |
| 2.3 | 弱电 |  | 32.50 |  | 32.50 |  |
| 2.4 | 强电 |  | 208.00 |  | 208.00 |  |
| 2.5 | 防排烟 |  | 19.50 |  | 19.50 |  |
| 2.6 | 燃气工程 |  | 58.50 |  | 58.50 | 燃气管道7300米 |
| 2.7 | 电梯设备 |  | 91.00 |  | 91.00 |  |
| 2.8 | 通信工程 |  | 39.00 |  | 39.00 |  |
| 2.9 | 中央空调系统 |  | 511.20 |  | 511.20 |  |
| 2.10 | 户外LED广告屏幕 |  | 10.50 |  | 10.50 |  |
| （二） | 排水防涝工程 | 4319.81 |  |  | 4319.81 |  |
| 1 | 排水管网工程 | 3015.74 |  |  | 3015.74 |  |
| 1.1 | 原路面破碎 | 32.34 |  |  | 32.34 |  |
| 1.2 | 雨水工程 | 1826.40 |  |  | 1826.40 |  |
| （1） | 雨水主管道DN1000 | 638.40 |  |  | 638.40 | 含土石方、管道主材、敷设、垫层、管道保护、检查井等 |
| （2） | 雨水支管DN400~600 | 1188.00 |  |  | 1188.00 |  |
| 1.3 | 污水工程 | 1157.00 |  |  | 1157.00 |  |
| （1） | 污水管道DN400 | 1157.00 |  |  | 1157.00 | 含土石方、管道主材、敷设、垫层、管道保护、检查井等 |
| 2 | 道角街及其支路恢复工程 | 978.17 |  |  | 978.17 |  |
| 4.1 | 车行道路面恢复工程 | 898.86 |  |  | 898.86 |  |
| （1） | 透水沥青上面层 | 139.65 |  |  | 139.65 | 4厘米厚 |
| （2） | 沥青混凝土AC-20中面层 | 167.58 |  |  | 167.58 | 6厘米 |
| （3） | 厚沥青混凝土AC-25下面层 | 181.55 |  |  | 181.55 | 8厘米 |
| （4） | 改性乳化沥青粘层 | 9.78 |  |  | 9.78 | 0.3～0.6升/平方米 |
| （5） | 改性乳化沥青稀浆封层 | 8.38 |  |  | 8.38 | 1厘米厚 |
| （6） | 改性乳化沥青透层 | 6.28 |  |  | 6.28 | 0.7～1.5升/平方米 |
| （7） | 5.5%水泥稳定级配碎石基层厚22厘米 | 128.25 |  |  | 128.25 |  |
| （8） | 4%水泥稳定级配碎石基层厚18cm | 114.00 |  |  | 114.00 |  |
| （9） | 照明工程 | 140.40 |  |  | 140.40 |  |
| （10） | 交通工程 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
| 4.2 | 人行道铺装工程 | 79.30 |  |  | 79.30 |  |
| （1） | 人行道透水砖 | 20.88 |  |  | 20.88 |  |
| （2） | 粗砂干拌厚40毫米 | 6.96 |  |  | 6.96 |  |
| （3） | C20无砂大孔混凝土厚150毫米 | 18.56 |  |  | 18.56 |  |
| （4） | 级配碎石垫层厚150毫米 | 13.92 |  |  | 13.92 |  |
| （5） | 粘土封层100毫米 | 3.48 |  |  | 3.48 |  |
| （6） | 机制C25砼花带石 | 6.19 |  |  | 6.19 |  |
| （7） | 盲道块 | 2.32 |  |  | 2.32 |  |
| （8） | 机制C30路边石 | 6.98 |  |  | 6.98 |  |
| 3 | 海绵城市环境绿化工程 | 130.00 |  |  | 130.00 |  |
| 5.1 | 下沉式绿地 | 130.00 |  |  | 130.00 |  |
| 4 | 生态停车场海绵城市工程 | 195.90 |  |  | 195.90 |  |
| 6.1 | 海绵城市管网工程 | 7.40 |  |  | 7.40 |  |
| 6.2 | 海绵城市铺装工程 | 166.50 |  |  | 166.50 |  |
| 6.3 | 植被缓冲带 | 22.00 |  |  | 22.00 |  |
| （三） | 新建露天生态停车场工程 | 170.20 | 20.00 |  | 190.20 |  |
| 1 | 场地平整 | 11.10 |  |  | 11.10 |  |
| 2 | 土建工程 | 29.60 |  |  | 29.60 |  |
| 3 | 停车场绿化工程 | 129.50 |  |  | 129.50 |  |
| 4 | 快速充电桩 |  | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 928.69 | 928.69 |  |
| （一） | 建设项目管理费 |  |  | 319.80 | 319.80 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  | 152.07 | 152.07 | 财建〔2016〕504号 |
| 2 | 工程监理费 |  |  | 167.73 | 167.73 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| （二） | 项目论证费 |  |  | 9.30 | 9.30 |  |
| 1 | 项目可研编制费 |  |  | 9.30 | 9.30 | 按合同 |
| （三） | 勘察设计费 |  |  | 330.69 | 330.69 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| 1 | 勘察费 |  |  | 47.24 | 47.24 |  |
| 2 | 设计费 |  |  | 283.45 | 283.45 |  |
| （四） | 施工图审查费 |  |  | 2.47 | 2.47 | 渝设协字〔2019〕05号 |
| （五） | 专项评估费 |  |  | 4.00 | 4.00 |  |
| 1 | 环境影响评价费 |  |  | 4.00 | 4.00 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| （六） | 招标代理服务费 |  |  | 14.39 | 14.39 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| （七） | 招标投标交易服务费 |  |  | 12.28 | 12.28 | 渝价〔2018〕54号文 |
| （八） | 工程造价咨询服务费 |  |  | 112.94 | 112.94 |  |
| 1 | 概算编制费 |  |  | 16.73 | 16.73 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| 2 | 结算编制及审核费 |  |  | 22.15 | 22.15 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| 3 | 工程造价全过程控制费 |  |  | 74.07 | 74.07 | 按(CQGSBF-JA-2021)规定 |
| （九） | 其他费用 |  |  | 122.83 | 122.83 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 47.24 | 47.24 | 按工程费用的0.5％暂估 |
| 2 | 工程保险费 |  |  | 28.34 | 28.34 | 按工程费用的0.3%估算 |
| 3 | 安全生产保障费 |  |  | 47.24 | 47.24 | 按工程费用的0.5%估算 |
| 三 | 预备费用 |  |  | 830.15 | 830.15 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 830.15 | 830.15 | (工程费用+其它费用)×8%计取 |
| 四 | 建设工程估算总金额 | 8328.01 | 1120.20 | 1758.84 | 11207.05 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年2月10日印发