巴南发改审发〔2023〕7号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达巴南区老旧小区燃气管道安全改造

项目概算暨投资计划的批复

重庆市巴南区经济和信息化委员会：

你单位《关于巴南区老旧小区燃气管道安全改造项目概算暨投资计划审批的函》（巴南经信（2022）270号）已收悉。根据明科建设咨询有限公司巴南分公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区老旧小区燃气管道安全改造项目纳入我区2023年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区老旧小区燃气管道安全改造项目（2203-500113-04-01-599089）。

二、建设性质：改建。

三、建设地点：巴南区李家沱、花溪、龙洲湾、鱼洞、莲花街道。

四、建设规模及主要建设内容：对巴南区鱼洞街道、莲花街道、龙洲湾街道、花溪街道和李家沱街道5个街道的34个社区的老旧小区的庭院部分天然气管道进行更换；对小区共用天然气立管进行更换；对住户加装安全自闭装置；对用户入户橡胶管进行改造。

五、工程总投资1454.02万元。其中：建筑安装工程费1257.90万元，工程建设其他费用126.88万元，预备费69.24万元。资金来源：中央预算资金。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：巴南区老旧小区燃气管道安全改造项目总概算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年1月4日

附件：

巴南区老旧小区燃气管道安全改造项目总概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算价值(万元) |  |  |  | 概算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑费用 | 设备购置及安装费用 | 其它费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 1257.90 |  |
| 1 | 燃气安装 | 1257.90 |  |  | 1257.90 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  | 126.88 | 126.88 |  |
| 1 | 前期费用 |  |  | 12.58 | 12.58 |  |
| 1.1 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 12.58 | 12.58 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 |  |  | 114.30 | 114.30 |  |
| 2.1 | 可研编制费 |  |  | 6.00 | 6.00 | 按总合同价比例计取 |
| 2.2 | 勘察费用 |  |  | 6.49 | 6.49 | 按总合同价比例计取 |
| 2.3 | 设计费用 |  |  | 16.56 | 16.56 | 按总合同价比例计取 |
| 2.4 | 施工图审查费 |  |  | 2.50 | 2.50 | 按总合同价比例计取 |
| 2.5 | 招标代理费 |  |  | 5.21 | 5.21 | 计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号70%计取 |
| 2.6 | 造价咨询服务费 |  |  | 23.10 | 23.10 | （渝价〔2013〕428号）计取（包含预算编制、预算审核、结算审核） |
| 2.7 | 工程监理费 |  |  | 24.60 | 24.60 | 发改价格[2007]670号80%计取 |
| 2.8 | 招标交易服务费 |  |  | 1.06 | 1.06 | 《2021概算定额-渝价[2016]232号、渝价[2011]462号 |
| 2.9 | 项目建设管理费 |  |  | 18.09 | 18.09 | 渝 价[2016]504号文 |
| 2.10 | 工程保险费 |  |  | 4.40 | 4.40 | 《2021概算定额-建筑安装编制办法》 |
| 2.11 | 安全生产保障费 |  |  | 6.29 | 6.29 | 《2021概算定额-建筑安装编制办法》 |
| 三 | 预备费 |  |  | 69.24 | 69.24 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  | 69.24 | 69.24 | (一+二)*5% |
| 四 | 总投资 |  |  | 1454.02 | 1454.02 | （一+二+三） |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年1月4日印发