巴南发改审发〔2023〕84号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边

市政道路改造工程一期可行性研究报告的批复

重庆巴洲文化旅游产业集团有限公司:

你单位《关于巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程一期可行性研究报告审批的函》（巴洲文旅函〔2023〕6号）收悉。根据重庆凯弘工程咨询有限公司巴南分公司的咨询评估报告，经研究，同意建设巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程一期（2303-500113-04-01-815875）。现批复如下:

- 原则同意明科建设咨询有限公司编制的《巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程一期可行性研究报告》。

二、建设性质：改建。

三、建设地址：巴南区花溪街道。

四、建设规模及主要建设内容：巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程共包含5条路，分别为巴同路、云阁支路、云阁路、兴州支路及龙汇路，改造道路总长约2.68km。项目计划分两期实施，本次为一期建设，具体安排如下：一期（一标段）：龙汇路段，包含龙汇路K0+145-K0+580范围；一期（二标段）：翔宇段+合谊段+云阁路（0-145左半幅）翔宇段：包含兴州支路K0+130-K0+252和K0+308-K0+747、云阁路K0+145-K0+535左半幅；合宜段：包含云阁路K0+000-K0+535右半幅；云阁路（0-145左半幅）：包含云阁路K0+000-K0+145左半幅。主要建设内容包含道路工程、照明工程、环卫工程、园林绿化工程、排水工程及交通工程等设施进行补充、修复及完善。

五、项目总投资980.02万元。其中：工程费用852.99万元，工程建设其他费用80.36万元，预备费46.67万元。项目资金来源为：滨江鑫煜公司与巴洲文旅集团签订道路建设代建协议，明确代建事项及资金拨付事宜，待道路建设完成并办理结算后，按协议要求，由类恒大工作组在监管资金中支付。

六、招标核准：

（一）招标范围：施工；招标组织形式：委托招标；招标方式：公开招标。

（二）招标公告必须在“重庆市公共资源交易监督网（http://ggzyjyjgj.cq.gov.cn）”、“重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）”、“重庆市公共资源交易网（巴南区）（www.cqggzy.com/bananweb）”上同时发布，公告时间不得少于20日。

七、建设工期：6个月。

八、建筑设计应严格按照《公共建筑节能设计标准》（GN50189-2005）执行，项目建设必须使用节能材料，项目运行应加强节能管理。

九、请项目法人据此与有关部门联系，抓紧完成招标等准备工作，办理有关建设手续。

十、其他要求：在项目物料搬运、临时工程和零星工程的土方开挖、铺石、砌石护面、钢结构油漆及防腐工程、场地绿化工程、施工生活服务区等建设内容或环节中，严格落实在重点工程项目中大力实施以工代赈的相关要求，积极组织当地群众参与务工，加强技能培训，并及时足额发放劳务报酬。

附件：巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程一期估算表

重庆市巴南区发展和改革委员会

2023年4月6日

附件：

巴南区滨江片区荣盛滨江华府周边市政道路改造工程一期估算表

| 序号 | 工程项目或 费用名称 | 单位 | 数量 | 评审技术经济指标（元） | 评审估算（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程费用 | 其它费用 | 合价 |  |
| 一 | 工程费用 | km | 1.530 | 5575098 | 852.99 |  | 852.99 |  |
| （一） | 一标段 |  |  |  | 264.33 |  | 264.33 |  |
| 1 | 龙汇路K0+145-K0+580 | km | 0.435 | 6076552 | 264.33 |  | 264.33 |  |
| 1.1 | 建渣清理 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
| 1.1.1 | 路面及人行道建渣清理 | m3 | 5.5 | 110 | 0.06 |  | 0.06 | 弃方运距20Km |
| 1.2 | 路面工程 |  |  |  | 40.63 |  | 40.63 |  |
| 1.2.1 | 沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）上面层4cm | m2 | 280 | 78 | 2.18 |  | 2.18 |  |
| 1.2.2 | 0.3～0.6L/m2 改性乳化沥青粘层 | m2 | 280 | 8 | 0.22 |  | 0.22 |  |
| 1.2.3 | 中粒式密级配沥青混合料中面层5cm(AC-20C) | m2 | 280 | 90 | 2.52 |  | 2.52 |  |
| 1.2.4 | 0.6cm稀浆封层 | m2 | 280 | 10 | 0.28 |  | 0.28 |  |
| 1.2.5 | 0.7～1.5L/m2 乳化沥青透层 | m2 | 280 | 7 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 1.2.6 | 粗粒式密级配沥青混合料下面层7cm(AC-25) | m2 | 280 | 92 | 2.58 |  | 2.58 |  |
| 1.2.7 | C30钢筋混凝土基层25cm | m2 | 280 | 240 | 6.72 |  | 6.72 |  |
| 1.2.8 | C20混凝土底基层25cm | m2 | 280 | 115 | 3.22 |  | 3.22 |  |
| 1.2.9 | 抗裂贴 | m | 115 | 70 | 0.81 |  | 0.81 |  |
| 1.2.10 | 贴缝带 | m | 115 | 58 | 0.67 |  | 0.67 |  |
| 1.2.11 | 玻纤网 | m | 115 | 134 | 1.54 |  | 1.54 |  |
| 1.2.12 | 抗滑薄层 | m2 | 1322 | 149 | 19.69 |  | 19.69 | 含铲除原路面抗滑薄层1322m2 |
| 1.3 | 人行道设施 |  |  |  | 22.10 |  | 22.1 |  |
| 1.3.1 | 被污人行道砖拆除及新建 | m2 | 34 | 184 | 0.63 |  | 0.63 | 含面砖(25×15×6cm)及WP M15预拌砂浆 |
| 1.3.2 | 人行道透水砖 | m2 | 180 | 168 | 3.02 |  | 3.02 | 含面砖(25×15×6cm)、盲道砖、WP M15预拌砂浆、水泥稳定碎石垫层、粗砂 |
| 1.3.3 | 花岗石隔离柱 | 根 | 66 | 130 | 0.86 |  | 0.86 |  |
| 1.3.4 | 路缘石 | m | 135 | 64 | 0.86 |  | 0.86 | 含新建及拆除破损旧路缘石，拆除部分不利旧，路缘石C30混凝土预制，尺寸100*15*53.6cm |
| 1.3.5 | 路边石 | m | 115 | 50 | 0.58 |  | 0.58 | 含新建及拆除路边石，拆除部分不利旧，路边石C25混凝土预制，尺寸100*15*29cm |
| 1.3.6 | 果皮箱 | 个 | 25 | 1000 | 2.5 |  | 2.5 | 样式同现场既有果皮 |
| 1.3.7 | 挖除干枯香樟 | 株 | 185 | 165 | 3.05 |  | 3.05 | 胸径16～18cm，高550-600cm |
| 1.3.8 | 挖除干枯香樟后恢复树圈 | 套 | 185 | 200 | 3.7 |  | 3.7 | 原来利旧 |
| 1.3.9 | 挖除干枯香樟后恢复人行道砖 | m2 | 222 | 230 | 5.11 |  | 5.11 | 原来利旧 |
| 1.3.10 | 拆除现状人行道 | m2 | 280 | 64 | 1.79 |  | 1.79 | 人行道结构层同新建 |
| 1.4 | 附属设施 |  |  |  | 26.67 |  | 26.67 |  |
| 1.4.1 | 三管式防撞护栏涂装 | m | 213 | 167 | 3.56 |  | 3.56 |  |
| 1.4.2 | 三管式防撞护栏 | m | 18 | 1890 | 3.4 |  | 3.4 | 利用现有基础 |
| 1.4.3 | 单管式防撞护栏 | m | 571 | 300 | 17.13 |  | 17.13 |  |
| 1.4.4 | 新增花岗石隔离柱及单管式防撞护栏基础开挖 | m3 | 18.5 | 1200 | 2.22 |  | 2.22 | 预拌砂浆与4%水稳比例为3:7 |
| 1.4.5 | 中央分隔带护栏 | m | 8 | 455 | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 1.5 | 交通工程 | m | 435 | 1000 | 43.5 |  | 43.5 |  |
| 1.6 | 景观工程 | m | 435 | 385 | 16.75 |  | 16.75 |  |
| 1.7 | 照明工程 | m | 435 | 2375 | 103.31 |  | 103.31 |  |
| 1.8 | 排水工程 | m | 435 | 260 | 11.31 |  | 11.31 |  |
| （二） | 二标段 |  |  |  | 588.66 |  | 588.66 |  |
| 1 | 兴州支路K0+130-K0+252和K0+308-K0+747 | km | 0.56 | 4234821 | 237.15 |  | 237.15 |  |
| 1.1 | 果皮箱 | 个 | 7 | 1680 | 1.18 |  | 1.18 | 样式同现场既有果皮箱 |
| 1.2 | 花岗石隔离柱 | 根 | 30 | 130 | 0.39 |  | 0.39 |  |
| 1.3 | 新增花岗石隔离柱基础开挖 | m3 | 0.4 | 100 | 0.00 |  | 0 | 预拌砂浆与4%水稳比例为3:7 |
| 1.4 | 挖除干枯香樟 | 株 | 150 | 165 | 2.48 |  | 2.48 | 胸径16～18cm，高550-600cm |
| 1.5 | 挖除干枯香樟后恢复树圈 | 套 | 150 | 200 | 3.00 |  | 3 | 原来利旧 |
| 1.6 | 挖除干枯香樟后恢复人行道砖 | m2 | 180 | 230 | 4.14 |  | 4.14 | 原来利旧 |
| 1.7 | 交通工程 | m | 560 | 1000 | 56.00 |  | 56 |  |
| 1.8 | 景观工程 | m | 560 | 400 | 22.40 |  | 22.4 |  |
| 1.9 | 照明工程 | m | 560 | 2375 | 133.00 |  | 133 |  |
| 1.1 | 排水工程 | m | 560 | 260 | 14.56 |  | 14.56 |  |
| 2 | 云阁路K0+000-K0+535 | km | 0.535 | 6570280 | 351.51 |  | 351.51 |  |
| 2.1 | 建渣及边坡清理 |  |  |  | 4.62 |  | 4.62 |  |
| 2.1.1 | 路面及人行道建渣清理 | m3 | 88 | 100 | 0.88 |  | 0.88 | 弃方运距20Km |
| 2.2.2 | 边坡清理 | m3 | 340 | 110 | 3.74 |  | 3.74 | 弃方运距20Km |
| 2.2 | 路面工程 |  |  |  | 79.45 |  | 79.445 |  |
| 2.2.1 | 沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）上面层4cm | m2 | 7390 | 80 | 59.12 |  | 59.12 |  |
| 2.2.2 | 0.3～0.6L/m2 改性乳化沥青粘层 | m2 | 7390 | 8 | 5.91 |  | 5.91 |  |
| 2.2.3 | 抗滑薄层 | m2 | 552 | 150 | 8.28 |  | 8.28 |  |
| 2.2.4 | 抗裂贴 | m | 480 | 70 | 3.36 |  | 3.36 |  |
| 2.2.5 | 贴缝带 | m | 480 | 58 | 2.78 |  | 2.78 |  |
| 2.3 | 人行道设施 |  |  |  | 31.78 |  | 31.78 |  |
| 2.3.1 | 人行道透水砖 | m2 | 1045 | 160 | 16.72 |  | 16.72 | 含面砖(20×10×6cm)、盲道砖、WP M15预拌砂浆、水泥稳定碎石垫层、粗砂 |
| 2.3.2 | 人行道透水砖 | m2 | 135 | 170 | 2.30 |  | 2.3 | 含面砖(25×15×6cm)、盲道砖、WP M15预拌砂浆 |
| 2.3.3 | PC砖 | m2 | 69 | 300 | 2.07 |  | 2.07 | 荔枝面黄绣，烧面芝麻灰 |
| 2.3.4 | 路缘石 | m | 196 | 64 | 1.25 |  | 1.25 | 花岗石材质25m，C30混凝土材质171m， |
| 2.3.5 | 路边石 | m | 185 | 50 | 0.93 |  | 0.93 | 花岗石材质25m，C30混凝土材质160m |
| 2.3.6 | 花带石 | m | 25 | 52 | 0.13 |  | 0.13 | 花岗石材质25m |
| 2.3.7 | 树圈 | 套 | 13 | 125 | 0.16 |  | 0.16 | 花岗石 |
| 2.3.8 | 果皮箱 | 个 | 33 | 1680 | 5.54 |  | 5.54 | 样式同现场既有果皮箱 |
| 2.3.9 | 花岗石隔离柱 | 根 | 203 | 130 | 2.64 |  | 2.64 |  |
| 2.3.10 | 新增花岗石隔离柱基础开挖 | m3 | 3.6 | 100 | 0.04 |  | 0.04 | 预拌砂浆与4%水稳比例为3:7 |
| 2.4 | 附属设施 |  |  |  | 17.66 |  | 17.66 |  |
| 2.4.1 | 施工围挡拆除及新建 | m | 361 | 380 | 13.72 |  | 13.72 | 拆除361m，新建141m，拆除部分不利旧 |
| 2.4.2 | 拆除电子地磅 | 台 | 1 | 6800 | 0.68 |  | 0.68 | 尺寸3.4*9m |
| 2.4.3 | 挖除干枯香樟 | 株 | 51 | 165 | 0.84 |  | 0.84 | 胸径16～18cm，高550-600cm |
| 2.4.4 | 挖除干枯香樟后恢复树圈 | 套 | 51 | 200 | 1.02 |  | 1.02 | 原来利旧 |
| 2.4.5 | 挖除干枯香樟后恢复人行道砖 | m2 | 61 | 230 | 1.4 |  | 1.4 | 原来利旧 |
| 2.5 | 交通工程 | m | 535 | 1000 | 53.5 |  | 53.5 |  |
| 2.6 | 景观工程 | m | 535 | 400 | 21.4 |  | 21.4 |  |
| 2.7 | 照明工程 | m | 535 | 2375 | 127.06 |  | 127.06 |  |
| 2.8 | 排水工程 | m | 535 | 300 | 16.05 |  | 16.05 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | km |  |  |  | 80.36 | 80.36 |  |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1 | 土地使用费 | 亩 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 暂无此项费用 |
| 2 | 技术咨询费 |  |  |  |  | 51.72 | 51.72 |  |
| 2.1 | 可行性研究报告编制 |  |  |  |  | 2.27 | 2.27 | 按合同价 |
| 2.2 | 可行性研究报告评审费 |  |  |  |  | 0.37 | 0.37 | 按合同价 |
| 2.32 | 工程设计费 |  |  |  |  | 15.55 | 15.55 | 按合同价 |
| 2.4 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 渝设协字[2019]05号文 |
| 2.5 | 招标代理费 |  |  |  |  | 4.02 | 4.02 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.6 | 环境影响评价费 |  |  |  |  | 1.74 | 1.74 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.7 | 工程造价咨询费 |  |  |  |  | 8.05 | 8.05 |  |
| 2.7.1 | 概算审核 |  |  |  |  | 0.86 | 0.86 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.7.2 | 工程量清单及组价编制 |  |  |  |  | 2.02 | 2.02 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.7.3 | 工程量清单及组价审核 |  |  |  |  | 2.02 | 2.02 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.7.4 | 工程量清单结算审核 |  |  |  |  | 3.15 | 3.15 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 2.8 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 18.27 | 18.27 | 按CQGSBF-JA-2021 下浮30% |
| 3 | 工程相关费用 |  |  |  |  | 0.00 | 0 |  |
| 4 | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 17.13 | 17.13 |  |
| 4.1 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 15.68 | 15.68 | 根据财建〔2016〕504号文下浮20% |
| 4.2 | 招标投标交易服务费 |  |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 根据渝价〔2018〕54号文 |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  | 11.51 | 11.51 |  |
| 5.1 | 工程保险费 |  |  |  |  | 2.99 | 2.99 | 按工程费用的0.35%计算 |
| 5.2 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  |  | 4.26 | 4.26 | 按工程费用的0.5%计算 |
| 5.3 | 安全生产保障费用 |  |  |  |  | 4.26 | 4.26 | 按工程费用的0.5%计算 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  | 46.67 | 46.67 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 46.67 | 46.67 | （一+二-建设用地费）*5% |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 暂无此项费用 |
| 五 | 项目总投资 |  |  |  | 852.99 | 127.03 | 980.02 |  |

重庆市巴南区发展和改革委员会办公室        2023年4月6日印发